รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

และการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่

อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

-1-

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๕๗ วรรค ๓ ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)    พ.ศ.2561  ข้อ ๓๐ (๕)  กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ได้ปฏิบัติตามระเบียบ ฯ  โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนงานพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่ได้ดำเนินการมาแล้ว   ซึ่งการติดตามประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการที่ดำเนินการอยู่   และที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  การประเมินผลแผนงาน/โครงการ เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร   มีผลเป็นอย่างไร  นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนหลังที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

1. ความสำคัญของการติดตามประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิด หลักการติดตามและประเมินผลแผน (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม สามารถช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถกำกับ ดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผล

บทสรุปของความสำคัญ คือ สามารถนำผลการติดตามไปสู่การวางแผนพัฒนาในปีต่อๆไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ ในการดำเนินการขยายโครงการ/งาน ต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องเร่งดำเนินการอย่างสุขุม รอบคอบ เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้การพัฒนาองค์กรและการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายตามประสงค์ที่ตั้งไว้

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล

2.1  เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหารวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.2  เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

2.3  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-2-

2.4  เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.5  เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น/ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก กองทุระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสีย และประชาชนภายในพื้นที่หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

2.6  เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละ ความสำเร็จของแผนงาน โครงการของสำนัก/กองต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

3.1  การดำเนินการติดตามประเมินผล คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนน 3 คน

- ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

- ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

- หัวหน้าส่วนราชการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน

- ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3.2  การกำหนดแนวทางและวิธีการ

- กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต

- วางแผนการติดตามและประเมินผล

- ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

- การวิเคราะห์ข้อมูล

- รายงานผล เป็นการรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

- รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

- วินิจฉัย สั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขในทางที่ดียิ่งขึ้น

*การรายงานผล/ขั้นตอนการรายงานผล

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความคิดเห็น

รายงานผล

รายงานผล

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น

สภา

ท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตาม   และประเมินผล

เสนอ

โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม

ของทุกปี

ธันวาคม

.

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น

คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น

เสนอ

เสนอ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

-3-

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผล

-  กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame)

-  ความสอดคล้อง (Relevance)

-  ความเพียงพอ (Adequacy)

-  ความก้าวหน้า (Progress)

-  ประสิทธิภาพ (Efficiency)

-  ประสิทธิผล (Effectiveness)

4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามประเมินผล

-  ระเบียบในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆที่สำคัญ 3 ประการ คือ ผู้เข้าร่วมติดตามประเมินผล/เครื่องมือ/และกรรมวิธีและวิธีการต่าง ๆ

4.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล

-  การทดสอบการวัด (Tests & Measurements)

-  การสัมภาษณ์ (Interviews)

-  การสังเกต (Observations)

-  การสำรวจ (Surveys)

-  เอกสาร (Documents)

5. ประโยชน์ของการติดตามประเมินผล

5.1 ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ตรงเป้าหมายได้ทั้งปัจจุบันและอนาคต

5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

5.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.6 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ     มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไขตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

5.7 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุผล ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

5.8 ทำให้ภารกิจต่าง ๆของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคนนั้น มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลักมีความสอดคล้องก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.9 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมงานต่างๆ และสามารถทำให้ประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการภายในเขตตำบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| -4- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ | 2561 |  | 2562 |  | 2563 |  | 2564 |  | 2565 |  |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|  | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ | 6 | 1410000.00 | 3 | 820000.00 | 16 | 4370000.00 | 13 | 3,565,000 | 12 | 885,000 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารทรัพยากรน้ำ | 2 | 300000.00 | 16 | 1440000.00 | 17 | 1960000.00 | 17 | 1,110,000 | 5 | 540,000 |
| 3. ยุทธสาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | 87 | 9185200.00 | 93 | 9727200.00 | 88 | 9195200.00 | 86 | 9,095,200 | 86 | 9,095,200 |
| 4. ยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 9 | 3525000.00 | 8 | 2341000.00 | 53 | 30430000.00 | 39 | 46,337,000 | 40 | 26,621,000 |
| 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ | 14 | 1878000.00 | 14 | 1878000.00 | 14 | 1878000.00 | 14 | 1,878,000 | 14 | 1,878,000 |
| ระบบธรรมาภิบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การด้านทรัพยากรธรรมชาติและ | 1 | 50000.00 | 1 | 50000.00 | 2 | 100000.00 | 2 | 100,000 | 2 | 100,000 |
| สิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 119 | 16348200.00 | 135 | 16256200.00 | 190 | 47933200.00 | 171 | 62,085,200 | 159 | 39,119,200 |
| -5- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) (ทุกโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด จึงสามารถยกข้อ 1 มาใส่ได้เลย) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ | 2561 |  | 2562 |  | 2563 |  | 2564 |  | 2565 |  |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|  | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ | 6 | 1410000.00 | 3 | 820000.00 | 16 | 4370000.00 | 13 | 3,565,000 | 12 | 885,000 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารทรัพยากรน้ำ | 2 | 300000.00 | 16 | 1440000.00 | 17 | 1960000.00 | 17 | 1,110,000 | 5 | 540,000 |
| 3. ยุทธสาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | 87 | 9185200.00 | 93 | 9727200.00 | 88 | 9195200.00 | 86 | 9,095,200 | 86 | 9,095,200 |
| 4. ยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 9 | 3525000.00 | 8 | 2341000.00 | 53 | 30430000.00 | 39 | 46,337,000 | 40 | 26,621,000 |
| 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ | 14 | 1878000.00 | 14 | 1878000.00 | 14 | 1878000.00 | 14 | 1,878,000 | 14 | 1,878,000 |
| ระบบธรรมาภิบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การด้านทรัพยากรธรรมชาติและ | 1 | 50000.00 | 1 | 50000.00 | 2 | 100000.00 | 2 | 100,000 | 2 | 100,000 |
| สิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 119 | 16348200.00 | 135 | 16256200.00 | 190 | 47933200.00 | 171 | 62,085,200 | 159 | 39,119,200 |
| -6- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  | จำนวนโครงการ |  | จำนวนโครงการ |  | จำนวนโครงการ |  | รวม |  |
|  | ที่ดำเนินการสำเร็จ |  | ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | ที่มีการยกเลิก |  |  |  |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
|  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ | - | - | - | - | 1 | 100.00 | - | - | 1 | 1 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารทรัพยากรน้ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. ยุทธสาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | 16 | 32.65 | - | - | 33 | 67.34 | - | - | 49 | 62 |
| 4. ยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 17 | 68.00 | 5 | 20.00 | 1 | 4.00 | 2 | 8 | 25 | 32 |
| 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ | 3 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | 3 |  |
| ระบบธรรมาภิบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การด้านทรัพยากรธรรมชาติและ | - | - | - | - | 1 | 100.00 | - | - | 1 | 1 |
| สิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 | 100 |

| -7- |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล |  |  |  |  |  |  |
| 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | งบเงินสะสม |  | รวม |  |
|  | เบิกจ่าย | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ |
|  | (บาท) |  | (บาท) |  | (บาท) |  |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ | - | - | - | - | - | - |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารทรัพยากรน้ำ | - | - | - | - | - | - |
| 3. ยุทธสาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | 7,985,657 | 100.00 |  |  | 7,985,657 | 72.29 |
| 4. ยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 246,000 | 9.31 | 2,617,400 | 99.07 | 3,450,400 | 23.92 |
| 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ | 418,454 | 100.00 | - | - | 418,454 | 3.79 |
| ระบบธรรมาภิบาล |  |  |  |  |  |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การด้านทรัพยากรธรรมชาติและ | - | - | - | - | - | "- |
| สิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 11,046,111 | 100.00 |

| -8- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล |  |  |  |
| 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |  |  |  |
| 1.4 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และการประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  | หมายเหตุ |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏ | จำนวนโครงการ |  |
|  | อยู่ในแผน | ที่ได้ปฏิบัติ |  |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ | 12 | 1 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารทรัพยากรน้ำ | 5 | - | - |
| 3. ยุทธสาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | 86 | 49 |  |
| 4. ยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 40 | 25 |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ | 14 | 3 |  |
| ระบบธรรมาภิบาล |  |  |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การด้านทรัพยากรธรรมชาติและ | 2 | 1 |  |
| สิ่งแวดล้อม |  |  |  |
| รวม | 159 | 79 |  |

| -9- |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล |  |  |  |  |
| 2 แนวทางการติดตตามละประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |
| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน | คะแนน | ร้อยละของ |
|  |  | เต็ม | ที่ได้ | คะแนนเต็ม |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 |  |  |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 15 |  |  |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 65 |  |  |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 10 |  |  |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | 10 |  |  |
|  | 3.3 ยุทธสาสตร์จังหวัด | 10 |  |  |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์ | 5 |  |  |
|  | 3.5 กลยุทธ์ | 5 |  |  |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | 5 |  |  |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 |  |  |
|  | 3.8 แผนงาน | 5 |  |  |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 |  |  |
|  | 3.10 ผลผลิต/โครงการ | 5 |  |  |
|  | รวมคะแนน | 100 |  |  |
| ลำดับ | ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| 1 | มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 18 | 5 | 0 |
| ๒ | มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 18 | 5 | 0 |
| ๓ | มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 18 | 5 | 0 |
| ๔ | มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 18 | 5 | 0 |
| 5 | การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 18 | 5 | 0 |
| 6 | การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 20 | 3 | 0 |
| 7 | ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น | 19 | 4 | 0 |
| 8 | ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 19 | 4 | 0 |
| ภาพรวม |  | 100 | 36 | 0 |

| -10- |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล |  |  |  |  |
| 1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |  |  |
| ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ วันที่ 6 ธันวาคม 2565 |  |  |  |  |
| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน | คะแนน | ร้อยละของ |
|  |  | เต็ม | ที่ได้ | คะแนนเต็ม |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 | 18 | 90 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 15 | 15 | 100 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 65 | 65 | 100 |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 10 | 10 | 100 |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | 10 | 10 | 100 |
|  | 3.3 ยุทธสาสตร์จังหวัด | 10 | 10 | 100 |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์ | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.5 กลยุทธ์ | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.8 แผนงาน | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.10 ผลผลิต/โครงการ | 5 | 5 | 100 |
|  | รวมคะแนน | 100 | 98 | 98 |
| ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ (ในถาพรวม) |  |  |  |  |
| ลำดับ | ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| 1 | มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 12 | 5 | 0 |
| ๒ | มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 12 | 5 | 0 |
| ๓ | มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 12 | 5 | 0 |
| ๔ | มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 12 | 5 | 0 |
| 5 | การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 12 | 5 | 0 |
| 6 | การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 16 | 5 | 0 |
| 7 | ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น | 12 | 5 | 0 |
| 8 | ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 12 | 5 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 100 | 40 | 0 |
| -11- |  |  |  |  |
| ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |  |  |
| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน | คะแนน | ร้อยละของ |
|  |  | เต็ม | ที่ได้ | คะแนนเต็ม |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 | 18 | 90 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 15 | 15 | 100 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 65 | 65 | 100 |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 10 | 10 | 100 |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | 10 | 10 | 100 |
|  | 3.3 ยุทธสาสตร์จังหวัด | 10 | 10 | 100 |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์ | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.5 กลยุทธ์ | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.8 แผนงาน | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.10 ผลผลิต/โครงการ | 5 | 5 | 100 |
|  | รวมคะแนน | 100 | 98 | 98 |
| ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ (ในถาพรวม) |  |  |  |  |
| ลำดับ | ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| 1 | มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 10.5 | 2 |  |
| ๒ | มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 10.5 | 2 |  |
| ๓ | มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 10.5 | 2 |  |
| ๔ | มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 10.5 | 2 |  |
| 5 | การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 10.5 | 2 |  |
| 6 | การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 10.5 | 2 |  |
| 7 | ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น | 10.5 | 2 |  |
| 8 | ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 10.5 | 2 |  |
| รวม |  | 84 | 16 |  |
| รวมทั้งสิ้น |  | 100 |  |  |
| -12- |  |  |  |  |
| ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ |  |  |  |  |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ |  |  |  |  |
| ลำดับ | ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| 1 | มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  | √ |  |
| ๒ | มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | √ |  |  |
| ๓ | มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  | √ |  |
| ๔ | มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | √ |  |  |
| 5 | การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | √ |  |  |
| 6 | การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | √ |  |  |
| 7 | ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น | √ |  |  |
| 8 | ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | √ |  |  |
| รวม |  | 76 | 10 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารทรัพยากรน้ำ |  |  |  |  |
| ลำดับ | ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| 1 | มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  | √ |  |
| ๒ | มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | √ |  |  |
| ๓ | มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  | √ |  |
| ๔ | มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | √ |  |  |
| 5 | การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | √ |  |  |
| 6 | การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | √ |  |  |
| 7 | ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น | √ |  |  |
| 8 | ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | √ |  |  |
| รวม |  | 76 | 10 |  |
| 3. ยุทธสาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ |  |  |  |  |
| ลำดับ | ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| 1 | มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | √ |  |  |
| ๒ | มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | √ |  |  |
| ๓ | มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | √ |  |  |
| ๔ | มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | √ |  |  |
| 5 | การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | √ |  |  |
| 6 | การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | √ |  |  |
| 7 | ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น | √ |  |  |
| 8 | ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | √ |  |  |
| รวม |  | 100 |  |  |
| 13- |  |  |  |  |
| 4. ยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |
| ลำดับ | ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| 1 | มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | √ |  |  |
| ๒ | มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | √ |  |  |
| ๓ | มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | √ |  |  |
| ๔ | มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | √ |  |  |
| 5 | การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | √ |  |  |
| 6 | การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | √ |  |  |
| 7 | ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น | √ |  |  |
| 8 | ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | √ |  |  |
| รวม |  | 100 |  |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล |  |  |  |  |
| ลำดับ | ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| 1 | มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  | √ |  |
| ๒ | มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | √ |  |  |
| ๓ | มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  | √ |  |
| ๔ | มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | √ |  |  |
| 5 | การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | √ |  |  |
| 6 | การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | √ |  |  |
| 7 | ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น | √ |  |  |
| 8 | ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | √ |  |  |
| รวม |  | 76 | 10 |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |
| ลำดับ | ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| 1 | มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  | √ |  |
| ๒ | มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | √ |  |  |
| ๓ | มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  | √ |  |
| ๔ | มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | √ |  |  |
| 5 | การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | √ |  |  |
| 6 | การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | √ |  |  |
| 7 | ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น | √ |  |  |
| 8 | ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | √ |  |  |
| รวม |  | 76 | 10 |  |

| -14- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ |  | ผลที่ได้จริง | ร้อยละที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (ผลผลิตโครงการ) |  | ตามแผน | ดำเนิน |  | ดำเนินการได้จริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | พัฒนา | การจริง | ผลที่เกิดขึ้นจริง | ตามแผน | ดำเนิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) |  | พัฒนา | การจริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทค | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ถ่าย | ไม่มีการดำเนินการ | 10,000 | - | งบคงเหลือ 10,000 บาท | 0.07 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โนโลยีการเกษตรระดับตำบล | ทอดเทคโนโลยีการเกษตรระดับตำบล |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -15- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารทรัพยากรน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ |  | ผลที่ได้จริง | ร้อยละที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (ผลผลิตโครงการ) |  | ตามแผน | ดำเนิน |  | ดำเนินการได้จริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | พัฒนา | การจริง | ผลที่เกิดขึ้นจริง | ตามแผน | ดำเนิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) |  | พัฒนา | การจริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ไม่มีโครงการบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -16- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ยุทธศาตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ | ร้อยละที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (ผลผลิตโครงการ) |  | ตามแผน | ดำเนิน |  | ดำเนินการได้จริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | พัฒนา | การจริง |  | ตามแผน | ดำเนิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) |  | พัฒนา | การจริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 4,863,600 | 4,495,200 | งบคงเหลือ 368,000 บาท | 35.46 | 43.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่คนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพแก่คนพิการ | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 1,281,600 | 1,128,000 | งบคงเหลือ 153,600 บาท | 9.34 | 10.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วย | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 6,000 | 6,000 | เบิกจ่ายเต็มจำนวน | 0.04 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โรคเอดส์ |  |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | สำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 381,000 | 1,026,992 | มีการโอนเพิ่มงบประมาณ | 2.78 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วน |  |  |  | จำนวน 800,000 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รวม |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | กองทุนสัวสดิการชุมชน | เพื่อสมทบทุนกองทุนสัวสดิการชุมชน | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 100,000 | 40,000 | งบคงเหลือ 64,000 | 0.73 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อบต.เชียรใหญ่ ปี 2565 |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | เงินสมทบกองทุนหลักประกัน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 50,000 | 50,000 | เบิกจ่ายเต็มจำนวน | 0.36 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สุขภาพในระดับตำบล | ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ส่งเสริมครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครง | ไม่มีการดำเนินการ | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ | 0.15 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ภายในตำบลเชียรใหญ่ | การส่งเสริมครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ภายในตำบล |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เชียรใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ป้องกันและบรรเทาความ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทา | ไม่มีการดำเนินการ | 100,000 | - | โอนลดงบประมาณ | 0.73 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เดือดร้อนและปรับปรุง | ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกดจากสาธารณภัย |  |  |  | จำนวน 30,000 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | คุณภาพชีวิต | ต่างๆ |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -17- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ยุทธศาตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ |  | ผลที่ได้จริง | ร้อยละที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (ผลผลิตโครงการ) |  | ตามแผน | ดำเนิน |  | ดำเนินการได้จริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | พัฒนา | การจริง | ผลที่เกิดขึ้นจริง | ตามแผน | ดำเนิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) |  | พัฒนา | การจริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ด้อย | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซม | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 50,000 | 50,000 | เบิกจ่ายเต็มจำนวน | 0.36 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โอกาสและผู้ยากไร้ | บ้านให้กับผู้ยากไร้ |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครง | ไม่มีการดำเนินการ | 20,000 | - | งบคงเหลือ 20,000 บาท | 0.15 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ชิงปฏิรูป อบต.เชียรใหญ่ | การศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและ | ไม่มีการดำเนินการ | 20,000 | - | งบคงเหลือ 20,000 บาท | 0.15 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เสพติด ส่งเสริมการบำบัด | แก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูยา |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดและส่ง | เสพติด/ผู้เสพยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอาชีพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เสริมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ | ให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ผ่านการบำบัดฟื้นฟู |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | พัฒนาบทบาทสตรี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ | ไม่มีการดำเนินการ | 10,000 | - | งบคงเหลือ 10,000 บาท | 0.07 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | พัฒนาบทบาทสตรี |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | พัฒนาศักยภาพคนพิการและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ | ไม่มีการดำเนินการ | 20,000 | - | งบคงเหลือ 20,000 บาท | 0.15 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ผู้ดูแลคนพิการ | พัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ | ไม่มีการดำเนินการ | 50,000 | - | งบคงเหลือ 50,000 บาท | 0.36 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อบต.เชียรใหญ่ | พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอบต.เชียรใหญ่ |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 30,000 | - | โอนลดงบประมาณ | 0.22 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ | ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญา |  |  |  | จำนวน 30,000 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พอพียงตามแนวพระราชดำริ | เศรษฐกิจพอพียงตามแนวพระราชดำริ |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ฝึกอบรมการป้องกันและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ | ไม่มีการดำเนินการ | 280,000 | - | งบคงเหลือ 280,000 บาท | 2.04 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ระงับอัคคีภัย อบต.เชียรใหญ่ | ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อบต.เชียรใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่เกี่ยว | ไม่มีการดำเนินการ | 10,000 | - | งบคงเหลือ 10,000 บาท | 0.07 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เข้มแข็ง | ข้องกับการจัดกิจกรรมและส่งเสริมสนับสนุนให้ |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ชุมชนเข้มแข็ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -18- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ยุทธศาตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ |  | ผลที่ได้จริง | ร้อยละที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (ผลผลิตโครงการ) |  | ตามแผน | ดำเนิน |  | ดำเนินการได้จริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | พัฒนา | การจริง | ผลที่เกิดขึ้นจริง | ตามแผน | ดำเนิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) |  | พัฒนา | การจริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายา | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ | ไม่มีการดำเนินการ | 30,000 | - | งบคงเหลือ 30,000 บาท | 0.22 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เสพติด | รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | คลินิกกฎหมาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ | ไม่มีการดำเนินการ | 10,000 | - | งบคงเหลือ 10,000 บาท | 0.07 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | คลินิกกฎหมาย |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ฝึกอบรมด้านกฎหมายแก่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 30,000 | 14,830 | งบคงเหลือ 15,170 บาท | 0.22 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เยาวชนและประชาชน | รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ | ไม่มีการดำเนินการ | 20,000 | - | โอนลดงบประมาณ | 0.15 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต่างๆ | ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ต่างๆ |  |  |  | จำนวน 20,000 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | จัดกิจกรรมเกี่ยวกับงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ เช่น | ไม่มีการดำเนินการ | 20,000 | - | งบคงเหลือ 20,000 บาท | 0.15 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ประเพณี | งานที่เกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรมตามโครงการ |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ของ อบต.เชียรใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ | ไม่มีการดำเนินการ | 10,000 | - | งบคงเหลือ 10,000 บาท | 0.07 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ศาสนา | รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ส่งเสริมพระพุทธศาสนา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | พิธีทางศาสนาและงานรัฐพิธี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีทางศาสนา | ไม่มีการดำเนินการ | 20,000 | - | งบคงเหลือ 20,000 บาท | 0.15 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และงานรัฐพิธี |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | จัดการแข่งขันกีฬาภายใน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา | ไม่มีการดำเนินการ | 20,000 | - | งบคงเหลือ 20,000 บาท | 0.15 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตำบลเชียรใหญ่ | ตามโครงการที่ อบต.จัดขึ้น หรือได้รับมอบหมาย |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | หรือสนับสนุนหน่วยงานอื่น เช่น การแข่งขันกีฬา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ต้านยาเสพติด การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | พระราชทานฯ เป็นต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องอื่ม วัสดุ อุปกรณ์ | ไม่มีการดำเนินการ | 30,000 | - | งบคงเหลือ 30,000 บาท | 0.22 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -19- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ยุทธศาตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ |  | ผลที่ได้จริง | ร้อยละที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (ผลผลิตโครงการ) |  | ตามแผน | ดำเนิน |  | ดำเนินการได้จริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | พัฒนา | การจริง | ผลที่เกิดขึ้นจริง | ตามแผน | ดำเนิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) |  | พัฒนา | การจริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง | เพิ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 30,000 | 27,625 | งบคงเหลือ 2,375 บาท | 0.22 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ขันรายการต่างๆ | การแข่งขันรายการต่างๆ เช่น การแข่งขันฟุตบอล |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ชิงถ้วยพระราชทานฯ การแข่งขันเรือเพรียว เป็นต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | สนับสนุนการแข่งขันกีฬาต้าน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวิเชียร | ไม่มีการดำเนินการ | 30,000 | - | งบคงเหลือ 30,000 บาท | 0.22 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ยาเสพติด ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา | ประชาสรรค์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้าน |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2565 | ยาเสพติด ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ส่งเสริมงานประเพณีเทศกาล | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 30,000 | 30,000 | เบิกจ่ายเต็มจำนวน | 0.22 | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เดือนสิบ ประจำปี 2565 | อ.เชียรใหญ่ ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณี |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เทศกาลเดือนสิบ ประจำปี 2565 อ.เชียรใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จ.นครศรีธรรมราช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ส่งเสริมงานประเพณีวันมาฆ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง | ไม่มีการดำเนินการ | 5,000 | - | งบคงเหลือ 5,000 บาท | 0.04 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี | อ.เชียรใหญ่ ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณี |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2565 อ.เชียรใหญ่ | วันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จ.นครศรีธรรมราช | อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ส่งเสริมงานประเพณีลากพระ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 25,000 | 25000 | เบิกจ่ายเต็มจำนวน | 0.18 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ประจำปี 2565 | อ.เชียรใหญ่ ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณี |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ลากพระ ประจำปี 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 50,000 | 47,480 | งบคงเหลือ 2,520 บาท | 0.36 | 0.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวิเชียร | ไม่มีการดำเนินการ | 60,000 | - | โอนลดงบประมาณ | 0.43 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ปีการศึกษา 2564 | ประชาสรรค์ ตามโตนงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม |  |  |  | จำนวน 32,650 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ประจำปีการศึกษา 2564 |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียน | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 500,000 | 304,680 | งบคงเหลือ 195,320 บาท | 3.65 | 2.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | การสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วัยเตาะแตะ | ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -20- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ยุทธศาตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ |  | ผลที่ได้จริง | ร้อยละที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (ผลผลิตโครงการ) |  | ตามแผน | ดำเนิน |  | ดำเนินการได้จริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | พัฒนา | การจริง | ผลที่เกิดขึ้นจริง | ตามแผน | ดำเนิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) |  | พัฒนา | การจริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็ก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนชุมชน | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 500,000 | 622,650 | เบิกจ่ายจามจำนวนเด็ก | 3.65 | 6.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ในโรงเรียน ต.เชียรใหญ่ | วัดเขาแก้ววิเชียร หมู่ที่ 9 ต.เชียรใหญ่ |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ป้องกันสถาบันของชาติสถาบัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตาม | ไม่มีการดำเนินการ | 20,000 | - | งบคงเหลือ 20,000 บาท | 0.15 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พระมหากษัตริย์ | โครงการป้องกันสถาบันของชาติสถาบัน |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | พระมหากษัตริย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | จัดตั้งศูนย์บริการร่วมตามโครง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 68,000 | 67,200 | งบคงเหลือ 800 บาท | 0.50 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | การป้องกันและลดอุบัติภัย | กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติภัย |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ทางถนน | ทางถนน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม. | ไม่มีการดำเนินการ | 20,000 | - | งบคงเหลือ 20,000 บาท | 0.15 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ประสิทธิภาพงาน อปพร |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | การบริหารศูนย์ อปพร. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์ อปพร. | ไม่มีการดำเนินการ | 20,000 | - | งบคงเหลือ 20,000 บาท | 0.15 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อบต เชียรใหญ่ | อบต. เชียรใหญ่ |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค | ไม่มีการดำเนินการ | 30,000 | - | โอนเพิ่มงบประมาณมา | 0.22 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม | คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราช |  |  |  | 6,000 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พระราชปณิธานศาสตราจารย์ | ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ |  |  |  | แต่ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า | เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี |  |  |  | วัคซีนในท้องตลาดมีไม่เพียงพอ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช | กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช่น |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน | ค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด ค่าสำรวจข้อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วรขัตติยราชนารี | มูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | จัดกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และจัดกิจกรรม | ไม่มีการดำเนินการ | 20,000 | - | โอนลดงบประมาณ | 0.15 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ออก | ป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น น้ำยาพ่นกำจัดยุงลาย |  |  |  | 6,000 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 150,000 | 110,000 | งบคงเหลือ 40,000 บาท | 1.09 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | พึ่งพิง |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -21- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ยุทธศาตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ |  | ผลที่ได้จริง | ร้อยละที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (ผลผลิตโครงการ) |  | ตามแผน | ดำเนิน |  | ดำเนินการได้จริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | พัฒนา | การจริง | ผลที่เกิดขึ้นจริง | ตามแผน | ดำเนิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) |  | พัฒนา | การจริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ โครงการพระราข | ไม่มีการดำเนินการ | 86,000 | - | งบคงเหลือ 86,000 บาท | 0.63 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า | ดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 - 10 ตำบลเชียรใหญ่ |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กรมสมเด็จพระเทพรัตน | ตามโครงการวบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ปรับปรุงภาวะโภชนาการและ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ โครงการพระราช | ไม่มีการดำเนินการ | 72,000 | - | งบคงเหลือ 72,000 บาท | 0.52 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สุขภาพของเด็กของสมเด็จพระ | ดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 - 10 ตำบลเชียรใหญ่ |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ | ตามโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม | ของเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บรมราชกุมารี | พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ โครงการพระราข | ไม่มีการดำเนินการ | 42,000 | - | งบคงเหลือ 42,000 บาท | 0.30 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | ดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 - 10 ตำบลเชียรใหญ่ |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ต้านภัยมะเร็งเต้านม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจาก | ไม่มีการดำเนินการ | 30,000 | - | งบคงเหลือ 30,000 บาท | 0.22 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ของพระบรมชนกาธิเบศร มหา | พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม | ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ์พระบรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | นาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้า | ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สิริกติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ | พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บรมราชชนนีพันปีหลวง และ | วรางกูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | วันท้องถิ่นไทย | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อบต. ท่าขนาน | ไม่มีการดำเนินการ | 20,000 | - | งบคงเหลือ 20,000 บาท | 0.15 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ประจำปี 2565 | ตามโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -22- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ยุทธศาตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ |  | ผลที่ได้จริง | ร้อยละที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (ผลผลิตโครงการ) |  | ตามแผน | ดำเนิน |  | ดำเนินการได้จริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | พัฒนา | การจริง | ผลที่เกิดขึ้นจริง | ตามแผน | ดำเนิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) |  | พัฒนา | การจริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ | เพื่อจ่ายเป็นเงนอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง | ไม่มีการดำเนินการ | 10,000 | - | งบคงเหลือ 10,000 บาท | 0.07 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อำเภอเชียรใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | จัดงานราชพิธี รัฐพิธี และงาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 15,000 | 15,000 | จ่ายเต็มจำนวน | 0.11 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วันสำคัญของชาติ ประจำปี | อ.เชียรใหญ่ ตามโครงการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2565 อ.เชียรใหญ่ | และงานวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จ.นครศรีธรรมราช | อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ติดตั้งเครื่องเสียงตามสาย | ติดตั้งเครื่องเสียงตามสายพร้อมชุดอุปกรณ์ | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 90,000 | 90,000 | เป็นโครงการจ่ายขาดเงิน | 0.66 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พร้อมชุดอุปกรณ์ (หอกระจาย | (หอกระจายข่าว) หมู่ที่ 1 บ้านดอนโพธิ์ |  |  |  | สะสมของปีงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ข่าวประจำหมู่บ้าน) หมู่ที่ 1 |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บ้านดอนโพธิ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -23- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ |  | ผลที่ได้จริง | ร้อยละที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (ผลผลิตโครงการ) |  | ตามแผน | ดำเนิน |  | ดำเนินการได้จริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | พัฒนา | การจริง | ผลที่เกิดขึ้นจริง | ตามแผน | ดำเนิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) |  | พัฒนา | การจริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ปรับปรุงถนนสายบางจันทร์จาก | ทำการลงหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 120 ลูบาศก์ | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 80,000 | 76,000 | งบคงเหลือ 4,000 บาท | 0.58 | 0.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า จด | เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 1,600 |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ถนน ภควัม หมู่ที่ 6 | เมตร พร้อมใช้รถเกรดเดอร์เกลี่ยวัชพืชสองข้างทาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตลอดสาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ปรับปรับปรุงถนนสายบบ้าน | ทำการลงหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 150 ลูบาศก์ | ไม่มีการดำเนินการ | 50,000 | - | ยกเลิกโครงการ | 0.36 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | นายจวง จด นานายอุดม แผ้วศรี | เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 800 |  |  |  | เนื่องจากเป็นโครงการซ้ำซ้อน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หมู่ที่ 4 | เมตร พร้อมใช้รถเกรดเดอร์เกลี่ยวัชพืชสองข้างทาง |  |  |  | กับงบน้ำท่วมของอำเภอ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตลอดสาย |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ปรับปรุงถนนสายบ้านนายสุทิน | ทำการลงหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 140 ลูบาศก์ | ไม่มีการดำเนินการ | 80,000 | - | ยกเลิกโครงการ | 0.58 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - นายสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 บ้าน | เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 600 |  |  |  | เนื่องจากเป็นโครงการซ้ำซ้อน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | คลองแดน | เมตร พร้อมใช้รถเกรดเดอร์เกลี่ยวัชพืชสองข้างทาง |  |  |  | กับงบน้ำท่วมของอำเภอ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตลอดสาย |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ปรับปรุงถนนสายประปา หมู่ที่ | ทำการลงหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 80 ลูบาศก์ | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 50,000 | 45,000 | งบคงเหลือ 5,000 บาท | 0.36 | 0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 บ้านบางเลียบ | เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 200 |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เมตร พร้อมใช้รถเกรดเดอร์เกลี่ยวัชพืชสองข้างทาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตลอดสาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ปรับปรุงถนนสายปากคลอง | ทำการลงหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 140 ลูบาศก์ | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 80,000 | 78,000 | งบคงเหลือ 2,000 บาท | 0.58 | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ใหม่สุรินทร์ จด ถนนคอนกรีต | เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 150 |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เสริมเหล็กสายคลองแดน หมู่ที่ | เมตร พร้อมใช้รถเกรดเดอร์เกลี่ยวัชพืชสองข้างทาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 บ้านคลองแดน | ตลอดสาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ปรับปรุงถนนสายสีมุข จากบ้าน | ทำการลงหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 85 ลูบาศก์ | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 50,000 | 47,000 | งบคงเหลือ 3,000 บาท | 0.36 | 0.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | นายยงยุทธิ์จดบ้านนายสวัสดิ์ | เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 250 |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หมู่ที่ 2 บ้านบางพระ | เมตร พร้อมใช้รถเกรดเดอร์เกลี่ยวัชพืชสองข้างทาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตลอดสาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -24- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ |  | ผลที่ได้จริง | ร้อยละที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (ผลผลิตโครงการ) |  | ตามแผน | ดำเนิน |  | ดำเนินการได้จริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | พัฒนา | การจริง | ผลที่เกิดขึ้นจริง | ตามแผน | ดำเนิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) |  | พัฒนา | การจริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประสานมิตรจาก | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 410,000 | 410,000 | จ่ายเต็มจำนวน | 2.99 | 3.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สายประสานมิตร จากทางหลวง | ทางหลว ง(ช่วงที่ - ชำรุด) น.ศ.3005 จดป่าระกำ |  |  |  | เป็นโครงการกันเงินจ่ายขาดเงิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ชนบท (นศ.3005) หมู่ที่ 9 จด | (อ.ปากพนัง) กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร |  |  |  | สะสมของปีงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หมู่ที 1 บ้านดอนโพธิ์ (ช่วงที่ชำรุด) | หนา 0.15 เมตร |  |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ปรับปรุงถนนสายคลองเชียรใหญ่ | ปรับปรุงถนนโดยใช้วิธีลงหินคลุก 150 ลบม. | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 51,000 | 51,000 | จ่ายเต็มจำนวน | 0.37 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จากแยกถนนประปาหมู่ที่ 5 | ยาว 230 เมตร กว้าง 3 เมตร |  |  |  | เป็นโครงการกันเงินจ่ายขาดเงิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | สะสมของปีงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ปรับปรุงถนนสายดอนหัน จาก | ปรับปรุงถนนโดยใช้วิธีลงหินคลุก 150 ลบม. | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 76,000 | 76,000 | จ่ายเต็มจำนวน | 0.55 | 0.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ถนนบางเลียบ 2 หมู่ที่ 8 | ยาว 300 เมตร กว้าง 3 เมตร |  |  |  | เป็นโครงการกันเงินจ่ายขาดเงิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บ้านบางเลียบ |  |  |  |  | สะสมของปีงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ปรับปรุงถนนสายทุ่งลมจาก | ปรับปรุงถนนสายทุ่งลมจาก | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 38,000 | 38,000 | จ่ายเต็มจำนวน | 0.27 | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ถนนคอนกรีตบ้านอ่าวโหนด | ถนนคอนกรีรตบ้านอ่าวโหนด |  |  |  | เป็นโครงการกันเงินจ่ายขาดเงิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ถึงประตูน้ำหมู่ที่ 5 บ้านบางพระ | ถึงประตูน้ำหมู่ที่ 5 บ้านบางพระ |  |  |  | สะสมของปีงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ปรับปรุงถนนสายนานกแขวก จาก | ปรับปรุงถนนโดยใช้วิธีลงหินคลุก 100 ลบม. | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 50,000 | 50,000 | จ่ายเต็มจำนวน | 0.36 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ถนนบางเลียบ 2 จดนา หมู่ที่ 8 | ยาว 200 เมตร กว้าง 3 เมตร |  |  |  | เป็นโครงการกันเงินจ่ายขาดเงิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | สะสมของปีงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ปรับปรุงถนนสายผาสุขจากถนน | ปรับปรุงถนนโดยใช้วิธีลงหินคลุก 250 ลบม. | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 79,000 | 79,000 | จ่ายเต็มจำนวน | 0.58 | 0.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สังโฆจดบ้านนายชำนาญ หมู่ที่ 8 | ยาว 500 เมตร กว้าง 4 เมตร |  |  |  | เป็นโครงการกันเงินจ่ายขาดเงิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | สะสมของปีงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -25- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ |  | ผลที่ได้จริง | ร้อยละที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (ผลผลิตโครงการ) |  | ตามแผน | ดำเนิน |  | ดำเนินการได้จริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | พัฒนา | การจริง | ผลที่เกิดขึ้นจริง | ตามแผน | ดำเนิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) |  | พัฒนา | การจริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมูที่ | ปรับปรุง/ ซ่อมแซมระบบประปา | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 275,000 | 275,000 | จ่ายเต็มจำนวน | 2.00 | 2.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 บ้านเพิง | หมู่บ้านพร้อมถังพักน้ำประปา |  |  |  | เป็นโครงการกันเงินจ่ายขาดเงิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | สะสมของปีงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ปรับปรุงถนนสายดอนหัน จดถนน | โดยทำการลงวัสดุดินลูกรังรองพื้นทาง ปริมาณไม่น้อย | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 250,000 | 242,000 | งบคงเหลือ 8,000 บาท | 1.76 | 2.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สายบางเลียบ หมู่ที่ 8 | กว่า 300 ลูกบาศก์เมตรและลงวัสดุหินคลุกทับวัสดุ |  |  |  | เป็นโครงการจ่ายขาดเงิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บ้านบางเลียบ | ดินลูกรัง ปริมาณไม่น้อยกว่า 210 ลูกบาศก์เมตร |  |  |  | สะสมของปีงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 800 เมตร |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ปรับปรุงถนนสายมหาหึงส์ | โดยทำการลงวัสดุหินคลุก ปริมาณไม่น้อย | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 109,400 | 108,400 | งบคงเหลือ 1,000 บาท | 0.80 | 1.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. | กว่า 200 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรกว้าง |  |  |  | เป็นโครงการจ่ายขาดเงิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 - 006 หมู่ที่ ๗ บ้านบาง | เฉลี่ย 4 เมตร ยาว 900 เมตร โดยใช้รถ |  |  |  | สะสมของปีงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จันทร์ จด หมู่ที่ 6 บ้านหนองดือ | เกรดเดอร์เกรดเกลี่ยวัชพืชสองข้างทาง |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เล | และเกลี่ยเรียบตลอดสาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา | โดยทำการฝังท่อเมน PVC ชั้น 8.5 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 228,000 | 227,000 | งบคงเหลือ 1,000 บาท | 1.66 | 2.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หมู่บ้าน ระบบท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 1 | ขนาด 3 นิ้ว ระยะทางยาว 1,000 |  |  |  | เป็นโครงการจ่ายขาดเงิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บ้านดอนโพธิ์ | เมตร แทนท่อเดิมที่ชำรุดและอุดตัน |  |  |  | สะสมของปีงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ | โดยทำการติดตั้งถังกรองขนาด 1.50 x 2.3 เมตร | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 276,000 | 275,000 | เป็นโครงการจ่ายขาดเงิน | 2.01 | 2.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หมู่ที่ 2 บ้านบางพระ | และเชื่อมต่อกับระบบประปาเดิม |  |  |  | สะสมของปีงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ปรับปรุงถนนสายสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 | โดยทำการลงวัสดุดินลูกรังรองพื้นทาง ปริมาณไม่น้อย | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 122,000 | - | เป็นโครงการจ่ายขาดเงิน | 0.89 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บ้านเชียรใหญ่ | กว่า 150 ลูกบาศก์เมตรและลงวัสดุหินคลุกทับวัสดุ |  |  |  | สะสมของปีงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ดินลูกรัง ปริมาณไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 280 เมตร และ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -26- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ |  | ผลที่ได้จริง | ร้อยละที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (ผลผลิตโครงการ) |  | ตามแผน | ดำเนิน |  | ดำเนินการได้จริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | พัฒนา | การจริง | ผลที่เกิดขึ้นจริง | ตามแผน | ดำเนิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) |  | พัฒนา | การจริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ปรับปรุงถนนสายอรชร หมู่ที่ | โดยทำการลงวัสดุหินคลุก ปริมาณไม่น้อย | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 65,640 | - | เป็นโครงการจ่ายขาดเงิน | 0.48 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 บ้านบางจันทร์ จด หมู่ที่ 8 | กว่า 120 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรกว้าง |  |  |  | สะสมของปีงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บ้านบางเลียบ | เฉลี่ย 3 เมตร ยาว 600 เมตร |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | บุกเบิกถนนสายประปา ตอนที่ 2 | โดยทำการลงวัสดุดินลูกรังรองพื้นทาง | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 204,000 | 193,000 | เป็นโครงการจ่ายขาดเงิน | 1.49 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หมู่ที่ 1 บ้านดอนโพธิ์ | ปริมาณไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร |  |  |  | สะสมของปีงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และลงวัสดุหินคลุกทับวัสดุดินลูกรังปริมาณ |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 400 เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ | โดยทำการติดตั้งถังกรองขนาด 1.50 x | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 276,000 | 275,000 | เป็นโครงการจ่ายขาดเงิน | 2.01 | 2.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หมู่ที่ 5 บ้านเชียรใหญ่ | 2.30 เมตร และเชื่อมต่อกับระบบประปาเดิม |  |  |  | สะสมของปีงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ | โดยทำการติดตั้งถังกรองขนาด 1.50 x | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 276,000 | - | เป็นโครงการจ่ายขาดเงิน | 2.01 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หมู่ที่ 6 บ้านหนองดือเล | 2.30 เมตร และเชื่อมต่อกับระบบประปาเดิม |  |  |  | สะสมของปีงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน | โดยใช้ถังไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ความจุ 2.50 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 612,000 | - | เป็นโครงการจ่ายขาดเงิน | 4.46 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หมู่ที่ 10 บ้านคลองแดน | ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ใบ และ ถังกรองน้ำบาดาล |  |  |  | สะสมของปีงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จำนวน 1 ชุด |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ปรับปรุงถนนสายประปา จด ถนน | โดยทำการลงวัสดุหินคลุกปริมาณไม่น้อย | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 125,600 | - | เป็นโครงการจ่ายขาดเงิน | 0.92 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สายสวนครูโชติ หมู่ที่ 5 บ้าน | กว่า 200 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรกว้าง |  |  |  | สะสมของปีงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เชียรใหญ่ | เฉลี่ย 3 เมตร ยาว 600 เมตร พร้อมใช้ |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รถเกรดเดอร์เกรดเกลี่ยวัชพืชสองข้างทาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และเกลี่ยเรียบตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -27- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ |  | ผลที่ได้จริง | ร้อยละที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (ผลผลิตโครงการ) |  | ตามแผน | ดำเนิน |  | ดำเนินการได้จริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | พัฒนา | การจริง | ผลที่เกิดขึ้นจริง | ตามแผน | ดำเนิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) |  | พัฒนา | การจริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | จัดการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือ | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 300,000 | 400,000 | โอนเพิ่มงบประมาณมา | 2.19 | 3.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |  | 100,000 บาท เบิกจ่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 382,137 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | คงเหลือ 17,863 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ฝึกอบรมสัมนา/ศึกษาดูงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 50,000 | 16,600 | งบคงเหลือ 33,400 บาท | 0.36 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ฝึกอบรมสัมนาและศึกษษดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ภาพในการบริหารงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | บริหารจัดการศูนย์บริการร่วม | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อบต.ไสหมาก | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 15,000 | 15,000 | เบิกจ่ายเต็มจำนวน | 0.11 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ในการช่วยเหลือประชาชนของ | ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการร่วม |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช | ส่วนท้องถิ่น อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -28- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | โครงการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ |  | ผลที่ได้จริง | ร้อยละที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (ผลผลิตโครงการ) |  | ตามแผน | ดำเนิน |  | ดำเนินการได้จริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | พัฒนา | การจริง | ผลที่เกิดขึ้นจริง | ตามแผน | ดำเนิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) |  | พัฒนา | การจริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตาม | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 20,000 | - | งบคงเหลือ 20,000 บาท | 0.15 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน |  |  |  | (เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 13,713,840 | 11,102,657 | งบคงเหลือ | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,6114,183 บาท |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833000 |  |  |  |  |  |  |

-29-

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนภูมิ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-30-

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ.2565

| ลำดับที่ | ประเด็นพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ | 20 | 18 | 90.00 |
| 2 | การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ | 20 | 15 | 75.00 |
| 3 | ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย | 20 | 18 | 90.00 |
| 4 | ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น | 20 | 18 | 90.00 |
| 5 | ผลสำเร็จที่วัดได้ | 20 | 18 | 90.00 |
| รวมคะแนน |  | 100 | 87 | 87.00 |

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพื้นที่ เขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง หรือโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะนำแนวทางการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา เพื่อดำเนินการของงบสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความต้องการของประชาชน

1.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก  ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

2.  ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และวางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

3.  ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสำหรับการเกษตรให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

4.  ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขุดลอกคลอง ขุดสระเก็บกักน้ำ

5.  จัดหาแหล่งกักเก็บน้ำ และจัดหาเครื่องกรองน้ำสะอาด ในการอุปโภค  บริโภค

ด้านเศรษฐกิจ

ในด้านเศรษฐกิจนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ยังต้องพึ่งพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  ส่วนอาชีพอื่น เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบการทำทำสวนผลไม้   ในภาพรวมแล้ว  เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่   ยังไม่มีจุดขายทางด้านเศรษฐกิจ  ที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า ทำอย่างไรจึงจะทำให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขายออกมาให้เห็นเพื่อเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนในด้านอื่นๆสร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ มีอาชีพหลัก คือ นาข้าว ปาล์มน้ำมัน พริกชี้ฟ้า พืชผักสวนครัวต่างๆ และรับจ้าง ขอบเขตและปริมาณของปัญหา หรือกลุ่มเป้าหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้น อาจรวมกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาภาคการเกษตร มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในทุกๆ ด้าน

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

ภาคการเกษตร เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะต้องดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ เล็งเห็นความสำคัญเป็นอย่างมาก การจัดสรรงบประมาณ การจัดทำโครงการ/กิจกรรมจะเน้นหนักในเรื่องของภาคการเกษตร อีกทั้ง การเพิ่มพูนความรู้ ให้กับเกษตรกร เป็นนโยบายที่ต้องดำเนินการในอนาคตอย่างแน่นอน

ความต้องการของประชาชน

1. สนับสนุนปัจจัยในการผลิต

2.สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน

-31-

3.สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร

4.สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ

5.สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน

6.จัดให้มีการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.จัดการเผยแพร่ความรู้ให้เห็นถึงโทษของการใช้สารเคมีในพืช

8.สนับสนุนให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม

สังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ยังเป็นสังคมชนบท กรรมวิธีทางด้านการเกษตรยังอาศัย แรงงานคน ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น แต่ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของ

ตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ สำหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ดังนี้

1.ปัญหายาเสพติดในชุมชน

2.ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้ง ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย

3.ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน

4.สถานที่สำหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอาจมีน้อยเกินไป

ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมด จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกันในอนาคต

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา

พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย

1. เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ จึงทำให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ มีอายุยืนยาว ฉะนั้น จึงเป็นเหตุให้จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น แต่กลับไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่นั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

2. ในเขตพื้นที่ของในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ส่วนใหญ่มี อากาศร้อนชื้น เหมาะแก่การเกิดโรคไข้เลือดออก ในแต่ละปี สถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

3. เด็กและเยาวชนในเขตในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่  ขาดการปลูกจิตสำนึกในด้านรักบ้านเกิด รักในอาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 18 - 35 ปี อยู่นอกพื้นที่ ไปศึกษาเล่าเรียน หรือไปทำงานที่อื่น ทั้งที่มีพื้นที่ทำการเกษตรมากมาย แต่ขาดแรงงานที่สำคัญในการสานต่อ สืบทอดอาชีพที่เรียกกันว่า “กระดูกสันหลังของชาติ”

4. ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้กำหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่ปัญหานี้กลับไม่ลดน้อยลงเลย เพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปิดปัญหาหรือไม่มีข้อมูลที่เป็นจริง จึงยากแก่การแก้ไข กำหนดมาตรการที่ชัดเจน

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ จะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งทางด้านสาธารณสุข  จัดวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทน คอยดูแลสอดส่องปัญหาสาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองและประสานมายังองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ เพื่อให้ความช่วยเหลือ และจัดให้มีโครงการด้านสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ส่วนในด้านการลดปัญหาต่างๆ ในเด็กและเยาวชน สิ่งสำคัญการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ทั้งเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถช่วยได้ดีและลงทุนน้อย เช่น การปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็นความสำคัญในถิ่นที่อยู่ บ้านเกิด อาชีพดั้งเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด หากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติด โดยจัดอบรมทั้งทางโลก และทางธรรม ก็สามารถลดปัญหาลงได้ และการส่งเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน มีการส่งเสริมโดยการอบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน

-32-

เพื่อสร้างความตระหนักและองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งที่ดำเนินการเองและจัดงบประมาณอุดหนุน  ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ได้ส่งเสริมกีฬาในชุมชนโดยจัดสร้างสนามกีฬาในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน หรือมีการส่งตัวแทนให้เป็นนักกีฬาระดับหมู่บ้าน อำเภอ และระดับจังหวัด ก็เป็นทางเลือกที่ดี ส่วนสถานที่หรือสวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ จัดส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชนและที่สาธารณะต่าง  ๆ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ลดมลภาวะโลกร้อนในอนาคต

ความต้องการของประชาชน

ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เด็ก เยาวชนได้รับการปลูกฝังให้อยู่ในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่เล่นกีฬา ออกกำลังกายและนันทนาการอย่างเพียงพอ และใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์หรือพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ด้านการเมือง - การบริหาร

ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้น ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญต่อการบริหารงานในท้องถิ่น ปัญหาด้านการเมือง  การบริหาร

1.ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การบริหาร

2.ประชาชนขาดความการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารอย่างจริงจัง

3.การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่

4.สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารของท้องถิ่นเพื่อกำหนด       ทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่  บางส่วนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการที่     จะร่วมกิจกรรมทางการเมือง การบริหารงาน และการบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น การประชาสังคม การเข้าร่วมประชุม อบรม การช่วยเหลือ  ด้านกู้ชีพ กู้ภัย การอำนวยความสะดวกต่าง ส่วนในด้านของการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ได้ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน มีความกระตือรือร้นในการทำงานและปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอน ตามที่ข้อกฎหมายที่กำหนด รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ มีน้อย แต่ต้องบริหารจัดการในทุกส่วนของยุทธศาสตร์เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานพัฒนาด้านต่าง ๆ  รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่ส่วนกลางจัดสรรให้รายได้จากการจัดเก็บเองมีน้อยเนื่องจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ เป็นพื้นที่การเกษตร

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่  และส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจในการเมืองการบริหารโดยใช้สื่อต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ จัดอบรมแกนนำในชุมชน/หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารโดยการจัดตั้งกลุ่มตัวแทนของชุมชน/หมู่บ้านในด้านต่าง ๆ ส่วนในเรื่องบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาระบบการทำงาน โดยการส่งอบรมอย่างต่อเนื่อง

-33-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน   สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ทำให้มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน ส่วนด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี การต่อใบอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ การปรับปรุงด้านแผนที่ภาษีให้สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่งถึงยุติธรรมและครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา อีกทั้งออกข้อบัญญัติเพื่อปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการดำเนินการ

ความต้องการของประชาชน

1.สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญ ของการมีส่วนร่วมใน ด้านการเมือง การบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ และสนใจที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ จัดขึ้น

2.มีการจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง

3.องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ สามารถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และครบถ้วน เป็นธรรม เพื่อมีรายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสร้างอาชีพหรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ อย่างยั่งยืน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ถือเป็นปัญหาสำคัญ เช่น ปัญหาการจัดเก็บขยะ ปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อน เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกาย และเพื่อเป็นปอดของชุมชน ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่  ถือว่าไม่รุนแรงมากนัก เพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป  และการขยายตัวของชุมชนไม่มาก ทำให้ปัญหาด้านต่าง ๆ ไม่รุนแรง  ปัญหาที่น่าจะเร่งด่วนก็น่าจะเป็น ปัญหาขยะ และที่ทิ้งขยะ

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย

เนื่องจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ มีพื้นที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม การปลูก การดูแลผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่ประชาชนยังพึ่งสารเคมีในการเพิ่มผลผลิตหรือทำลายศัตรูพืช จนทำให้ระบบนิเวศน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกทำลาย ประชาชนยังไม่เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ จัดหาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว์ จัดโครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความต้องการของประชาชน

ประชาชนต้องการ มีความรู้ในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและยั่งยืน และมีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ สร้างจิตสำนึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ป้องกัน ดูแล รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-34-

ผลสรุปภาพรวม

| ลำดับที่ | ประเด็นพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) | 25 | 25 | 100 |
| 2 | ยุทธศาสตร์ของ อบต. เชียรใหญ่ | 25 | 25 | 100 |
| 3 | โครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น | 25 | 20 | 80 |
| 4 | ผลการดำเนินการ | 25 | 20 | 80 |
| รวมคะแนน |  | 100 | 90 | 90 |