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ส่วนที่ ๑
บทนำ
	ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๕๗ วรรค ๓ ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)    พ.ศ.2561  ข้อ ๓๐ (๕)  กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
	องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ได้ปฏิบัติตามระเบียบ ฯ  โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนงานพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่ได้ดำเนินการมาแล้ว   ซึ่งการติดตามประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการที่ดำเนินการอยู่   และที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  การประเมินผลแผนงาน/โครงการ เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร   มีผลเป็นอย่างไร  นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนหลังที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป
1. ความสำคัญของการติดตามประเมินผล
	การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิด หลักการติดตามและประเมินผลแผน (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม สามารถช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถกำกับ ดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผล
	บทสรุปของความสำคัญ คือ สามารถนำผลการติดตามไปสู่การวางแผนพัฒนาในปีต่อๆไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ ในการดำเนินการขยายโครงการ/งาน ต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องเร่งดำเนินการอย่างสุขุม รอบคอบ เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้การพัฒนาองค์กรและการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายตามประสงค์ที่ตั้งไว้
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล
	2.1  เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหารวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
	2.2  เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
	2.3  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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	2.4  เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	2.5  เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น/ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก กองทุระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสีย และประชาชนภายในพื้นที่หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
	2.6  เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละ ความสำเร็จของแผนงาน โครงการของสำนัก/กองต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
	3.1  การดำเนินการติดตามประเมินผล คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 11 คน ประกอบด้วย 
		- สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนน 3 คน 
		- ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
		- ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
		- หัวหน้าส่วนราชการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
		- ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
	3.2  การกำหนดแนวทางและวิธีการ
		- กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต
		- วางแผนการติดตามและประเมินผล
		- ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
		- การวิเคราะห์ข้อมูล
		- รายงานผล เป็นการรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
		- รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
		- วินิจฉัย สั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขในทางที่ดียิ่งขึ้น
	*การรายงานผล/ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความคิดเห็น

	 
  รายงานผล
  รายงานผล
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

สภา
ท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตาม   และประเมินผล


เสนอ

                                                                                 โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม
 ของทุกปี
ธันวาคม
.
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น


      เสนอ
เสนอ





ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล    
	4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผล   
		-  กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) 
		-  ความสอดคล้อง (Relevance)
		-  ความเพียงพอ (Adequacy)
		-  ความก้าวหน้า (Progress)
		-  ประสิทธิภาพ (Efficiency)
		-  ประสิทธิผล (Effectiveness)
	4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามประเมินผล
		-  ระเบียบในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆที่สำคัญ 3 ประการ คือ ผู้เข้าร่วมติดตามประเมินผล/เครื่องมือ/และกรรมวิธีและวิธีการต่าง ๆ
	4.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล
		-  การทดสอบการวัด (Tests & Measurements)
		-  การสัมภาษณ์ (Interviews)
		-  การสังเกต (Observations)
		-  การสำรวจ (Surveys)
		-  เอกสาร (Documents)
5. ประโยชน์ของการติดตามประเมินผล 
	5.1 ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
	5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ตรงเป้าหมายได้ทั้งปัจจุบันและอนาคต
	5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น         
	5.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ  
	5.6 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ     มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไขตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
	5.7 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุผล ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
	5.8 ทำให้ภารกิจต่าง ๆของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคนนั้น มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลักมีความสอดคล้องก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
	5.9 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมงานต่างๆ และสามารถทำให้ประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการภายในเขตตำบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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	ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ยุทธศาสตร์
	2561
	2562
	2563
	2564
	2565

	
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ

	
	โครงการ
	(บาท)
	โครงการ
	(บาท)
	โครงการ
	(บาท)
	โครงการ
	(บาท)
	โครงการ
	(บาท)

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
	6
	1410000.00
	3
	820000.00
	16
	4370000.00
	13
	3,565,000
	12
	885,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารทรัพยากรน้ำ
	2
	300000.00
	16
	1440000.00
	17
	1960000.00
	17
	1,110,000
	5
	540,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. ยุทธสาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
	87
	9185200.00
	93
	9727200.00
	88
	9195200.00
	86
	9,095,200
	86
	9,095,200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. ยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	9
	3525000.00
	8
	2341000.00
	53
	30430000.00
	39
	46,337,000
	40
	26,621,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรภายใต้
	14
	1878000.00
	14
	1878000.00
	14
	1878000.00
	14
	1,878,000
	14
	1,878,000

	ระบบธรรมาภิบาล
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. ยุทธศาสตร์การด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
	1
	50000.00
	1
	50000.00
	2
	100000.00
	2
	100,000
	2
	100,000

	สิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	119
	16348200.00
	135
	16256200.00
	190
	47933200.00
	171
	62,085,200
	159
	39,119,200
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	ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) (ทุกโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด จึงสามารถยกข้อ 1 มาใส่ได้เลย)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ยุทธศาสตร์
	2561
	
	2562
	
	2563
	
	2564
	
	2565
	 

	
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ

	
	โครงการ
	(บาท)
	โครงการ
	(บาท)
	โครงการ
	(บาท)
	โครงการ
	(บาท)
	โครงการ
	(บาท)

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
	6
	1410000.00
	3
	820000.00
	16
	4370000.00
	13
	3,565,000
	12
	885,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารทรัพยากรน้ำ
	2
	300000.00
	16
	1440000.00
	17
	1960000.00
	17
	1,110,000
	5
	540,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	3. ยุทธสาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
	87
	9185200.00
	93
	9727200.00
	88
	9195200.00
	86
	9,095,200
	86
	9,095,200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	4. ยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	9
	3525000.00
	8
	2341000.00
	53
	30430000.00
	39
	46,337,000
	40
	26,621,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรภายใต้
	14
	1878000.00
	14
	1878000.00
	14
	1878000.00
	14
	1,878,000
	14
	1,878,000

	ระบบธรรมาภิบาล
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	6. ยุทธศาสตร์การด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
	1
	50000.00
	1
	50000.00
	2
	100000.00
	2
	100,000
	2
	100,000

	สิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	รวม
	119
	16348200.00
	135
	16256200.00
	190
	47933200.00
	171
	62,085,200
	159
	39,119,200
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	ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
	จำนวนโครงการ
	จำนวนโครงการ
	จำนวนโครงการ
	รวม

	
	ที่ดำเนินการสำเร็จ
	ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ที่มีการยกเลิก
	

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	
	โครงการ
	
	โครงการ
	
	โครงการ
	
	โครงการ
	
	โครงการ
	

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
	-
	-
	-
	-
	1
	100.00
	-
	-
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารทรัพยากรน้ำ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. ยุทธสาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
	16
	32.65
	-
	-
	33
	67.34
	-
	-
	49
	62

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. ยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	17
	68.00
	5
	20.00
	1
	4.00
	2
	8
	25
	32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรภายใต้
	3
	100.00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	 

	ระบบธรรมาภิบาล
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. ยุทธศาสตร์การด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
	-
	-
	-
	-
	1
	100.00
	-
	-
	1
	1

	สิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวมทั้งสิ้น
	79
	100
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	  ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
	
	
	
	
	
	

	  1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
	
	
	
	
	
	

	  1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	งบเงินสะสม
	รวม

	
	เบิกจ่าย
	ร้อยละ
	เบิกจ่าย
	ร้อยละ
	เบิกจ่าย
	ร้อยละ

	
	(บาท)
	
	(บาท)
	
	(บาท)
	

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารทรัพยากรน้ำ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	

	3. ยุทธสาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
	7,985,657
	100.00
	 
	 
	7,985,657
	72.29

	
	
	
	
	
	
	

	4. ยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	246,000
	9.31
	2,617,400
	99.07
	3,450,400
	23.92

	
	
	
	
	
	
	

	5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรภายใต้
	418,454
	100.00
	-
	-
	418,454
	3.79

	ระบบธรรมาภิบาล
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	6. ยุทธศาสตร์การด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
	-
	-
	-
	-
	-
	"-

	สิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	รวมทั้งสิ้น
	11,046,111
	100.00
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	ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
	
	
	

	  1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
	
	

	
	
	
	

	  1.4 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และการประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
	

	
	
	
	

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
	หมายเหตุ

	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏ
	จำนวนโครงการ
	

	
	อยู่ในแผน
	ที่ได้ปฏิบัติ
	

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
	12
	1
	 

	
	
	
	 

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารทรัพยากรน้ำ
	5
	-
	-

	
	
	
	

	3. ยุทธสาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
	86
	49
	 

	
	
	
	 

	4. ยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	40
	25
	 

	
	
	
	 

	5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรภายใต้
	14
	3
	 

	ระบบธรรมาภิบาล
	
	
	 

	 
	
	
	 

	6. ยุทธศาสตร์การด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
	2
	1
	 

	สิ่งแวดล้อม
	
	
	 

	 
	
	
	 

	รวม
	159
	79
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	ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

	    2 แนวทางการติดตตามละประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	

	ลำดับ
	ประเด็นพิจารณา
	คะแนน
	คะแนน
	ร้อยละของ

	
	
	เต็ม
	ที่ได้
	คะแนนเต็ม

	1
	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	20
	 
	 

	2
	การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	15
	 
	 

	3
	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
	65
	 
	 

	 
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	10
	 
	 

	 
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	10
	 
	 

	 
	3.3 ยุทธสาสตร์จังหวัด
	10
	 
	 

	 
	3.4 วิสัยทัศน์
	5
	 
	 

	 
	3.5 กลยุทธ์
	5
	 
	 

	 
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
	5
	 
	 

	 
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
	5
	 
	 

	 
	3.8 แผนงาน
	5
	 
	 

	 
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
	5
	 
	 

	 
	3.10 ผลผลิต/โครงการ
	5
	 
	 

	 
	รวมคะแนน
	100
	 
	 

	
	
	
	
	

	ลำดับ
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1
	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	18
	5
	0

	๒
	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	18
	5
	0

	๓
	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	18
	5
	0

	๔
	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	18
	5
	0

	5
	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	18
	5
	0

	6
	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	20
	3
	0

	7
	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น
	19
	4
	0

	8
	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	19
	4
	0

	ภาพรวม
	100
	36
	0
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	ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

	1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

	ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ วันที่  6 ธันวาคม 2565

	
	
	
	
	

	ลำดับ
	ประเด็นพิจารณา
	คะแนน
	คะแนน
	ร้อยละของ

	
	
	เต็ม
	ที่ได้
	คะแนนเต็ม

	1
	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	20
	18
	90

	2
	การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	15
	15
	100

	3
	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
	65
	65
	100

	 
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	10
	10
	100

	 
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	10
	10
	100

	 
	3.3 ยุทธสาสตร์จังหวัด
	10
	10
	100

	 
	3.4 วิสัยทัศน์
	5
	5
	100

	 
	3.5 กลยุทธ์
	5
	5
	100

	 
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
	5
	5
	100

	 
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
	5
	5
	100

	 
	3.8 แผนงาน
	5
	5
	100

	 
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
	5
	5
	100

	 
	3.10 ผลผลิต/โครงการ
	5
	5
	100

	 
	รวมคะแนน
	100
	98
	98

	
	
	
	
	

	ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ (ในถาพรวม)
	
	
	

	
	
	
	
	

	ลำดับ
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1
	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	12
	5
	0

	๒
	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	12
	5
	0

	๓
	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	12
	5
	0

	๔
	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	12
	5
	0

	5
	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	12
	5
	0

	6
	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	16
	5
	0

	7
	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น
	12
	5
	0

	8
	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	12
	5
	0

	รวมทั้งสิ้น
	100
	40
	0
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	ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	ลำดับ
	ประเด็นพิจารณา
	คะแนน
	คะแนน
	ร้อยละของ

	
	
	เต็ม
	ที่ได้
	คะแนนเต็ม

	1
	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	20
	18
	90

	2
	การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	15
	15
	100

	3
	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
	65
	65
	100

	 
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	10
	10
	100

	 
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	10
	10
	100

	 
	3.3 ยุทธสาสตร์จังหวัด
	10
	10
	100

	 
	3.4 วิสัยทัศน์
	5
	5
	100

	 
	3.5 กลยุทธ์
	5
	5
	100

	 
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
	5
	5
	100

	 
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
	5
	5
	100

	 
	3.8 แผนงาน
	5
	5
	100

	 
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
	5
	5
	100

	 
	3.10 ผลผลิต/โครงการ
	5
	5
	100

	 
	รวมคะแนน
	100
	98
	98

	
	
	
	
	

	ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ (ในถาพรวม)
	
	
	

	
	
	
	
	

	ลำดับ
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1
	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	10.5
	2
	 

	๒
	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	10.5
	2
	 

	๓
	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	10.5
	2
	 

	๔
	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	10.5
	2
	 

	5
	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	10.5
	2
	 

	6
	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	10.5
	2
	 

	7
	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น
	10.5
	2
	 

	8
	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	10.5
	2
	 

	รวม
	84
	16
	 

	รวมทั้งสิ้น
	100
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	ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
	
	
	

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
	
	
	

	ลำดับ
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1
	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	 
	√
	 

	๒
	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	√
	 
	 

	๓
	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	 
	√
	 

	๔
	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	√
	 
	 

	5
	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	√
	 
	 

	6
	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	√
	 
	 

	7
	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น
	√
	 
	 

	8
	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	√
	 
	 

	รวม
	76
	10
	 

	
	
	
	
	

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารทรัพยากรน้ำ
	
	
	

	ลำดับ
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1
	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	 
	√
	 

	๒
	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	√
	 
	 

	๓
	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	 
	√
	 

	๔
	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	√
	 
	 

	5
	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	√
	 
	 

	6
	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	√
	 
	 

	7
	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น
	√
	 
	 

	8
	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	√
	 
	 

	รวม
	76
	10
	 

	
	
	
	
	

	3. ยุทธสาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
	
	
	

	ลำดับ
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1
	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	√
	 
	 

	๒
	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	√
	 
	 

	๓
	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	√
	 
	 

	๔
	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	√
	 
	 

	5
	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	√
	 
	 

	6
	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	√
	 
	 

	7
	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น
	√
	 
	 

	8
	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	√
	 
	 

	รวม
	100
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	4. ยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	
	
	

	ลำดับ
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1
	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	√
	 
	 

	๒
	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	√
	 
	 

	๓
	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	√
	 
	 

	๔
	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	√
	 
	 

	5
	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	√
	 
	 

	6
	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	√
	 
	 

	7
	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น
	√
	 
	 

	8
	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	√
	 
	 

	รวม
	100
	 
	 

	
	
	
	
	

	5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
	
	
	

	ลำดับ
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1
	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	 
	√
	 

	๒
	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	√
	 
	 

	๓
	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	 
	√
	 

	๔
	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	√
	 
	 

	5
	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	√
	 
	 

	6
	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	√
	 
	 

	7
	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น
	√
	 
	 

	8
	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	√
	 
	 

	รวม
	76
	10
	 

	
	
	
	
	

	6. ยุทธศาสตร์การด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	
	
	

	ลำดับ
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1
	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	 
	√
	 

	๒
	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	√
	 
	 

	๓
	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	 
	√
	 

	๔
	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	√
	 
	 

	5
	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	√
	 
	 

	6
	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	√
	 
	 

	7
	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น
	√
	 
	 

	8
	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	√
	 
	 

	รวม
	76
	10
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	การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

	ลำดับ
	โครงการ
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ผลที่ได้จริง
	ร้อยละที่
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(ผลผลิตโครงการ)
	ตามแผน
	ดำเนิน
	
	ดำเนินการได้จริง
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ตามแผนพัฒนา
	ดำเนินการจริง
	พัฒนา
	การจริง
	ผลที่เกิดขึ้นจริง
	ตามแผน
	ดำเนิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(บาท)
	(บาท)
	
	พัฒนา
	การจริง
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทค
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ถ่าย
	ไม่มีการดำเนินการ
	10,000
	-
	งบคงเหลือ 10,000 บาท
	0.07
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	โนโลยีการเกษตรระดับตำบล
	ทอดเทคโนโลยีการเกษตรระดับตำบล
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
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	   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารทรัพยากรน้ำ

	ลำดับ
	โครงการ
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ผลที่ได้จริง
	ร้อยละที่
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(ผลผลิตโครงการ)
	ตามแผน
	ดำเนิน
	
	ดำเนินการได้จริง
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ตามแผนพัฒนา
	ดำเนินการจริง
	พัฒนา
	การจริง
	ผลที่เกิดขึ้นจริง
	ตามแผน
	ดำเนิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(บาท)
	(บาท)
	
	พัฒนา
	การจริง
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ไม่มีโครงการบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -
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	   3. ยุทธศาตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

	ลำดับ
	โครงการ
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	หมายเหตุ
	ร้อยละที่
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(ผลผลิตโครงการ)
	ตามแผน
	ดำเนิน
	
	ดำเนินการได้จริง
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ตามแผนพัฒนา
	ดำเนินการจริง
	พัฒนา
	การจริง
	
	ตามแผน
	ดำเนิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(บาท)
	(บาท)
	
	พัฒนา
	การจริง
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	4,863,600
	4,495,200
	งบคงเหลือ 368,000 บาท
	35.46
	43.77
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่คนพิการ
	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพแก่คนพิการ
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	1,281,600
	1,128,000
	งบคงเหลือ 153,600 บาท
	9.34
	10.98
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วย
	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	6,000
	6,000
	เบิกจ่ายเต็มจำนวน
	0.04
	0.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	โรคเอดส์
	 
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	สำรองจ่าย
	เพื่อจ่ายเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	381,000
	1,026,992
	มีการโอนเพิ่มงบประมาณ
	2.78
	10.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วน
	
	
	
	จำนวน 800,000 บาท
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	รวม
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	กองทุนสัวสดิการชุมชน
	เพื่อสมทบทุนกองทุนสัวสดิการชุมชน 
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	100,000
	40,000
	งบคงเหลือ 64,000
	0.73
	0.39
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	อบต.เชียรใหญ่ ปี 2565
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	50,000
	50,000
	เบิกจ่ายเต็มจำนวน
	0.36
	0.48
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	สุขภาพในระดับตำบล
	ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ 
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ส่งเสริมครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครง
	ไม่มีการดำเนินการ
	20,000
	-
	ไม่ได้ดำเนินการ
	0.15
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ภายในตำบลเชียรใหญ่
	การส่งเสริมครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ภายในตำบล
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	เชียรใหญ่
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ป้องกันและบรรเทาความ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทา
	ไม่มีการดำเนินการ
	100,000
	-
	โอนลดงบประมาณ 
	0.73
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	เดือดร้อนและปรับปรุง
	ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกดจากสาธารณภัย
	
	
	
	จำนวน 30,000 บาท
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	คุณภาพชีวิต
	ต่างๆ
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
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	   3. ยุทธศาตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

	ลำดับ
	โครงการ
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ผลที่ได้จริง
	ร้อยละที่
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(ผลผลิตโครงการ)
	ตามแผน
	ดำเนิน
	
	ดำเนินการได้จริง
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ตามแผนพัฒนา
	ดำเนินการจริง
	พัฒนา
	การจริง
	ผลที่เกิดขึ้นจริง
	ตามแผน
	ดำเนิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(บาท)
	(บาท)
	
	พัฒนา
	การจริง
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ด้อย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซม
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	50,000
	50,000
	เบิกจ่ายเต็มจำนวน
	0.36
	0.48
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	โอกาสและผู้ยากไร้
	บ้านให้กับผู้ยากไร้
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครง
	ไม่มีการดำเนินการ
	20,000
	-
	งบคงเหลือ 20,000 บาท
	0.15
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ชิงปฏิรูป อบต.เชียรใหญ่
	การศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและ
	ไม่มีการดำเนินการ
	20,000
	-
	งบคงเหลือ 20,000 บาท
	0.15
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	เสพติด ส่งเสริมการบำบัด
	แก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูยา
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดและส่ง
	เสพติด/ผู้เสพยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอาชีพ
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	เสริมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้
	ให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ผ่านการบำบัดฟื้นฟู
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	พัฒนาบทบาทสตรี
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ
	ไม่มีการดำเนินการ
	10,000
	-
	งบคงเหลือ 10,000 บาท
	0.07
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	พัฒนาบทบาทสตรี
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	พัฒนาศักยภาพคนพิการและ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ
	ไม่มีการดำเนินการ
	20,000
	-
	งบคงเหลือ 20,000 บาท
	0.15
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ผู้ดูแลคนพิการ
	พัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ
	ไม่มีการดำเนินการ
	50,000
	-
	งบคงเหลือ 50,000 บาท
	0.36
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	อบต.เชียรใหญ่
	พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอบต.เชียรใหญ่
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนิน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	30,000
	-
	โอนลดงบประมาณ 
	0.22
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	งานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญา
	
	
	
	จำนวน 30,000 บาท
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	พอพียงตามแนวพระราชดำริ
	เศรษฐกิจพอพียงตามแนวพระราชดำริ
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ฝึกอบรมการป้องกันและ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ
	ไม่มีการดำเนินการ
	280,000
	-
	งบคงเหลือ 280,000 บาท
	2.04
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ระงับอัคคีภัย อบต.เชียรใหญ่
	ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	อบต.เชียรใหญ่
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่เกี่ยว
	ไม่มีการดำเนินการ
	10,000
	-
	งบคงเหลือ 10,000 บาท
	0.07
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	เข้มแข็ง
	ข้องกับการจัดกิจกรรมและส่งเสริมสนับสนุนให้
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ชุมชนเข้มแข็ง
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	   3. ยุทธศาตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

	ลำดับ
	โครงการ
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ผลที่ได้จริง
	ร้อยละที่
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(ผลผลิตโครงการ)
	ตามแผน
	ดำเนิน
	
	ดำเนินการได้จริง
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ตามแผนพัฒนา
	ดำเนินการจริง
	พัฒนา
	การจริง
	ผลที่เกิดขึ้นจริง
	ตามแผน
	ดำเนิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(บาท)
	(บาท)
	
	พัฒนา
	การจริง
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์
	ไม่มีการดำเนินการ
	30,000
	-
	งบคงเหลือ 30,000 บาท
	0.22
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	เสพติด
	รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	จัดกิจกรรม
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	คลินิกกฎหมาย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ
	ไม่มีการดำเนินการ
	10,000
	-
	งบคงเหลือ 10,000 บาท
	0.07
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	คลินิกกฎหมาย
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ฝึกอบรมด้านกฎหมายแก่
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	30,000
	14,830
	งบคงเหลือ 15,170 บาท
	0.22
	0.14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	เยาวชนและประชาชน
	รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ
	ไม่มีการดำเนินการ
	20,000
	-
	โอนลดงบประมาณ 
	0.15
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ต่างๆ
	ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ต่างๆ
	
	
	
	จำนวน 20,000 บาท
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับงาน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ เช่น
	ไม่มีการดำเนินการ
	20,000
	-
	งบคงเหลือ 20,000 บาท
	0.15
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ประเพณี
	งานที่เกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรมตามโครงการ
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ของ อบต.เชียรใหญ่
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์
	ไม่มีการดำเนินการ
	10,000
	-
	งบคงเหลือ 10,000 บาท
	0.07
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ศาสนา
	รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	พิธีทางศาสนาและงานรัฐพิธี
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีทางศาสนา
	ไม่มีการดำเนินการ
	20,000
	-
	งบคงเหลือ 20,000 บาท
	0.15
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	และงานรัฐพิธี
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	จัดการแข่งขันกีฬาภายใน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
	ไม่มีการดำเนินการ
	20,000
	-
	งบคงเหลือ 20,000 บาท
	0.15
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ตำบลเชียรใหญ่
	ตามโครงการที่ อบต.จัดขึ้น หรือได้รับมอบหมาย
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	หรือสนับสนุนหน่วยงานอื่น เช่น การแข่งขันกีฬา
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ต้านยาเสพติด การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วย
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	พระราชทานฯ เป็นต้น
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องอื่ม วัสดุ อุปกรณ์
	ไม่มีการดำเนินการ
	30,000
	-
	งบคงเหลือ 30,000 บาท
	0.22
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
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	   3. ยุทธศาตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

	ลำดับ
	โครงการ
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ผลที่ได้จริง
	ร้อยละที่
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(ผลผลิตโครงการ)
	ตามแผน
	ดำเนิน
	
	ดำเนินการได้จริง
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ตามแผนพัฒนา
	ดำเนินการจริง
	พัฒนา
	การจริง
	ผลที่เกิดขึ้นจริง
	ตามแผน
	ดำเนิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(บาท)
	(บาท)
	
	พัฒนา
	การจริง
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
	เพิ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	30,000
	27,625
	งบคงเหลือ 2,375 บาท
	0.22
	0.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ขันรายการต่างๆ
	การแข่งขันรายการต่างๆ เช่น การแข่งขันฟุตบอล
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ชิงถ้วยพระราชทานฯ การแข่งขันเรือเพรียว เป็นต้น
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	สนับสนุนการแข่งขันกีฬาต้าน
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวิเชียร
	ไม่มีการดำเนินการ
	30,000
	-
	งบคงเหลือ 30,000 บาท
	0.22
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ยาเสพติด ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา
	ประชาสรรค์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้าน
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2565
	ยาเสพติด ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2565
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ส่งเสริมงานประเพณีเทศกาล
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	30,000
	30,000
	เบิกจ่ายเต็มจำนวน
	0.22
	0.29
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	เดือนสิบ ประจำปี 2565
	อ.เชียรใหญ่ ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณี
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	เทศกาลเดือนสิบ ประจำปี 2565 อ.เชียรใหญ่
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	จ.นครศรีธรรมราช
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ส่งเสริมงานประเพณีวันมาฆ
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง
	ไม่มีการดำเนินการ
	5,000
	-
	งบคงเหลือ 5,000 บาท
	0.04
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	บูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 
	อ.เชียรใหญ่ ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณี
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2565 อ.เชียรใหญ่ 
	วันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2565
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	จ.นครศรีธรรมราช
	อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	ส่งเสริมงานประเพณีลากพระ
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	25,000
	25000
	เบิกจ่ายเต็มจำนวน
	0.18
	0.20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ประจำปี 2565
	อ.เชียรใหญ่ ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณี
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ลากพระ ประจำปี 2563
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	50,000
	47,480
	งบคงเหลือ 2,520 บาท
	0.36
	0.46
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำ
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวิเชียร
	ไม่มีการดำเนินการ
	60,000
	-
	โอนลดงบประมาณ 
	0.43
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ปีการศึกษา 2564
	ประชาสรรค์ ตามโตนงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
	
	
	
	จำนวน 32,650 บาท
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ประจำปีการศึกษา 2564
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
	เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียน
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	500,000
	304,680
	งบคงเหลือ 195,320 บาท
	3.65
	2.97
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	การสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	วัยเตาะแตะ
	ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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	   3. ยุทธศาตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

	ลำดับ
	โครงการ
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ผลที่ได้จริง
	ร้อยละที่
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(ผลผลิตโครงการ)
	ตามแผน
	ดำเนิน
	
	ดำเนินการได้จริง
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ตามแผนพัฒนา
	ดำเนินการจริง
	พัฒนา
	การจริง
	ผลที่เกิดขึ้นจริง
	ตามแผน
	ดำเนิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(บาท)
	(บาท)
	
	พัฒนา
	การจริง
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็ก
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนชุมชน
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	500,000
	622,650
	เบิกจ่ายจามจำนวนเด็ก
	3.65
	6.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ในโรงเรียน ต.เชียรใหญ่
	วัดเขาแก้ววิเชียร หมู่ที่ 9 ต.เชียรใหญ่
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	ป้องกันสถาบันของชาติสถาบัน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตาม
	ไม่มีการดำเนินการ
	20,000
	-
	งบคงเหลือ 20,000 บาท
	0.15
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	พระมหากษัตริย์
	โครงการป้องกันสถาบันของชาติสถาบัน
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	พระมหากษัตริย์
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	จัดตั้งศูนย์บริการร่วมตามโครง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	68,000
	67,200
	งบคงเหลือ 800 บาท
	0.50
	0.65
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	การป้องกันและลดอุบัติภัย
	กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติภัย
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ทางถนน
	ทางถนน
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม.
	ไม่มีการดำเนินการ
	20,000
	-
	งบคงเหลือ 20,000 บาท
	0.15
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ประสิทธิภาพงาน อปพร
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	การบริหารศูนย์ อปพร. 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์ อปพร.
	ไม่มีการดำเนินการ
	20,000
	-
	งบคงเหลือ 20,000 บาท
	0.15
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	อบต เชียรใหญ่
	อบต. เชียรใหญ่
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค 
	ไม่มีการดำเนินการ
	30,000
	-
	โอนเพิ่มงบประมาณมา 
	0.22
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
	คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราช
	
	
	
	6,000 บาท
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	พระราชปณิธานศาสตราจารย์ 
	ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
	
	
	
	แต่ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
	เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
	
	
	
	วัคซีนในท้องตลาดมีไม่เพียงพอ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
	กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช่น
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
	ค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด ค่าสำรวจข้อ
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	วรขัตติยราชนารี
	มูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ฯลฯ
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	จัดกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือด
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และจัดกิจกรรม
	ไม่มีการดำเนินการ
	20,000
	-
	โอนลดงบประมาณ
	0.15
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ออก
	ป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น น้ำยาพ่นกำจัดยุงลาย
	
	
	
	6,000 บาท
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	150,000
	110,000
	งบคงเหลือ 40,000 บาท
	1.09
	1.07
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	พึ่งพิง 
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
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	   3. ยุทธศาตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

	ลำดับ
	โครงการ
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ผลที่ได้จริง
	ร้อยละที่
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(ผลผลิตโครงการ)
	ตามแผน
	ดำเนิน
	
	ดำเนินการได้จริง
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ตามแผนพัฒนา
	ดำเนินการจริง
	พัฒนา
	การจริง
	ผลที่เกิดขึ้นจริง
	ตามแผน
	ดำเนิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(บาท)
	(บาท)
	
	พัฒนา
	การจริง
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ โครงการพระราข
	ไม่มีการดำเนินการ
	86,000
	-
	งบคงเหลือ 86,000 บาท
	0.63
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
	ดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 - 10 ตำบลเชียรใหญ่
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	กรมสมเด็จพระเทพรัตน
	ตามโครงการวบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
	พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	ปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ โครงการพระราช
	ไม่มีการดำเนินการ
	72,000
	-
	งบคงเหลือ 72,000 บาท
	0.52
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	สุขภาพของเด็กของสมเด็จพระ
	ดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 - 10 ตำบลเชียรใหญ่
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
	ตามโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
	ของเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	บรมราชกุมารี
	พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ โครงการพระราข
	ไม่มีการดำเนินการ
	42,000
	-
	งบคงเหลือ 42,000 บาท
	0.30
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
	ดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 - 10 ตำบลเชียรใหญ่
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ต้านภัยมะเร็งเต้านม
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจาก
	ไม่มีการดำเนินการ
	30,000
	-
	งบคงเหลือ 30,000 บาท
	0.22
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ของพระบรมชนกาธิเบศร มหา
	พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
	ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ์พระบรม
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	นาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้า
	ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จ
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	สิริกติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
	พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	บรมราชชนนีพันปีหลวง และ
	วรางกูล
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	วันท้องถิ่นไทย
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อบต. ท่าขนาน 
	ไม่มีการดำเนินการ
	20,000
	-
	งบคงเหลือ 20,000 บาท
	0.15
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ประจำปี 2565
	ตามโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
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	   3. ยุทธศาตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

	ลำดับ
	โครงการ
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ผลที่ได้จริง
	ร้อยละที่
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(ผลผลิตโครงการ)
	ตามแผน
	ดำเนิน
	
	ดำเนินการได้จริง
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ตามแผนพัฒนา
	ดำเนินการจริง
	พัฒนา
	การจริง
	ผลที่เกิดขึ้นจริง
	ตามแผน
	ดำเนิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(บาท)
	(บาท)
	
	พัฒนา
	การจริง
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ
	เพื่อจ่ายเป็นเงนอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง
	ไม่มีการดำเนินการ
	10,000
	-
	งบคงเหลือ 10,000 บาท
	0.07
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	อำเภอเชียรใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	จัดงานราชพิธี รัฐพิธี และงาน
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	15,000
	15,000
	จ่ายเต็มจำนวน
	0.11
	0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	วันสำคัญของชาติ ประจำปี 
	อ.เชียรใหญ่ ตามโครงการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2565 อ.เชียรใหญ่
	และงานวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2565 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	จ.นครศรีธรรมราช
	อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	ติดตั้งเครื่องเสียงตามสาย
	ติดตั้งเครื่องเสียงตามสายพร้อมชุดอุปกรณ์ 
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	90,000
	90,000
	เป็นโครงการจ่ายขาดเงิน
	0.66
	0.70
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	พร้อมชุดอุปกรณ์ (หอกระจาย
	(หอกระจายข่าว) หมู่ที่ 1 บ้านดอนโพธิ์
	
	
	
	สะสมของปีงบประมาณ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ข่าวประจำหมู่บ้าน) หมู่ที่ 1
	 
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	บ้านดอนโพธิ์
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	   4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	ลำดับ
	โครงการ
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ผลที่ได้จริง
	ร้อยละที่
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(ผลผลิตโครงการ)
	ตามแผน
	ดำเนิน
	
	ดำเนินการได้จริง
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ตามแผนพัฒนา
	ดำเนินการจริง
	พัฒนา
	การจริง
	ผลที่เกิดขึ้นจริง
	ตามแผน
	ดำเนิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(บาท)
	(บาท)
	
	พัฒนา
	การจริง
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	ปรับปรุงถนนสายบางจันทร์จาก
	ทำการลงหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 120 ลูบาศก์
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	80,000
	76,000
	งบคงเหลือ 4,000 บาท
	0.58
	0.74
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	โรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า จด 
	เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 1,600
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ถนน ภควัม หมู่ที่ 6
	เมตร พร้อมใช้รถเกรดเดอร์เกลี่ยวัชพืชสองข้างทาง
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ตลอดสาย
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	ปรับปรับปรุงถนนสายบบ้าน
	ทำการลงหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 150 ลูบาศก์
	ไม่มีการดำเนินการ
	50,000
	-
	ยกเลิกโครงการ
	0.36
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	นายจวง จด นานายอุดม แผ้วศรี
	เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 800
	
	
	
	เนื่องจากเป็นโครงการซ้ำซ้อน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	หมู่ที่ 4
	เมตร พร้อมใช้รถเกรดเดอร์เกลี่ยวัชพืชสองข้างทาง
	
	
	
	กับงบน้ำท่วมของอำเภอ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ตลอดสาย
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	ปรับปรุงถนนสายบ้านนายสุทิน
	ทำการลงหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 140 ลูบาศก์
	ไม่มีการดำเนินการ
	80,000
	-
	ยกเลิกโครงการ
	0.58
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- นายสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 บ้าน
	เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 600
	
	
	
	เนื่องจากเป็นโครงการซ้ำซ้อน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	คลองแดน
	เมตร พร้อมใช้รถเกรดเดอร์เกลี่ยวัชพืชสองข้างทาง
	
	
	
	กับงบน้ำท่วมของอำเภอ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ตลอดสาย
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	ปรับปรุงถนนสายประปา หมู่ที่ 
	ทำการลงหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 80 ลูบาศก์
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	50,000
	45,000
	งบคงเหลือ 5,000 บาท
	0.36
	0.44
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	8 บ้านบางเลียบ
	เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 200
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	เมตร พร้อมใช้รถเกรดเดอร์เกลี่ยวัชพืชสองข้างทาง
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ตลอดสาย
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	ปรับปรุงถนนสายปากคลอง
	ทำการลงหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 140 ลูบาศก์
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	80,000
	78,000
	งบคงเหลือ 2,000 บาท
	0.58
	0.76
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ใหม่สุรินทร์ จด ถนนคอนกรีต
	เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 150
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	เสริมเหล็กสายคลองแดน หมู่ที่
	เมตร พร้อมใช้รถเกรดเดอร์เกลี่ยวัชพืชสองข้างทาง
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	10  บ้านคลองแดน
	ตลอดสาย
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	ปรับปรุงถนนสายสีมุข จากบ้าน
	ทำการลงหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 85 ลูบาศก์
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	50,000
	47,000
	งบคงเหลือ 3,000 บาท
	0.36
	0.46
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	นายยงยุทธิ์จดบ้านนายสวัสดิ์ 
	เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 250
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	หมู่ที่ 2 บ้านบางพระ
	เมตร พร้อมใช้รถเกรดเดอร์เกลี่ยวัชพืชสองข้างทาง
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ตลอดสาย
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	   4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	ลำดับ
	โครงการ
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ผลที่ได้จริง
	ร้อยละที่
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(ผลผลิตโครงการ)
	ตามแผน
	ดำเนิน
	
	ดำเนินการได้จริง
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ตามแผนพัฒนา
	ดำเนินการจริง
	พัฒนา
	การจริง
	ผลที่เกิดขึ้นจริง
	ตามแผน
	ดำเนิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(บาท)
	(บาท)
	
	พัฒนา
	การจริง
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
	ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประสานมิตรจาก
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	410,000
	410,000
	จ่ายเต็มจำนวน
	2.99
	3.99
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	สายประสานมิตร จากทางหลวง
	ทางหลว ง(ช่วงที่ - ชำรุด) น.ศ.3005 จดป่าระกำ 
	
	
	
	เป็นโครงการกันเงินจ่ายขาดเงิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ชนบท (นศ.3005) หมู่ที่ 9 จด
	(อ.ปากพนัง) กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 
	
	
	
	สะสมของปีงบประมาณ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	หมู่ที 1 บ้านดอนโพธิ์ (ช่วงที่ชำรุด)
	หนา 0.15 เมตร
	
	
	
	พ.ศ. 2564
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	ปรับปรุงถนนสายคลองเชียรใหญ่
	ปรับปรุงถนนโดยใช้วิธีลงหินคลุก 150 ลบม. 
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	51,000
	51,000
	จ่ายเต็มจำนวน
	0.37
	0.50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	จากแยกถนนประปาหมู่ที่ 5
	ยาว 230 เมตร กว้าง 3 เมตร 
	
	
	
	เป็นโครงการกันเงินจ่ายขาดเงิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	สะสมของปีงบประมาณ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	พ.ศ. 2564
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	ปรับปรุงถนนสายดอนหัน จาก
	ปรับปรุงถนนโดยใช้วิธีลงหินคลุก 150 ลบม. 
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	76,000
	76,000
	จ่ายเต็มจำนวน
	0.55
	0.74
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ถนนบางเลียบ 2  หมู่ที่ 8
	ยาว 300 เมตร  กว้าง 3 เมตร
	
	
	
	เป็นโครงการกันเงินจ่ายขาดเงิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	บ้านบางเลียบ
	 
	
	
	
	สะสมของปีงบประมาณ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	พ.ศ. 2564
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	ปรับปรุงถนนสายทุ่งลมจาก
	ปรับปรุงถนนสายทุ่งลมจาก
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	38,000
	38,000
	จ่ายเต็มจำนวน
	0.27
	0.37
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ถนนคอนกรีตบ้านอ่าวโหนด
	ถนนคอนกรีรตบ้านอ่าวโหนด
	
	
	
	เป็นโครงการกันเงินจ่ายขาดเงิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ถึงประตูน้ำหมู่ที่ 5 บ้านบางพระ
	ถึงประตูน้ำหมู่ที่ 5 บ้านบางพระ
	
	
	
	สะสมของปีงบประมาณ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	พ.ศ. 2564
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	ปรับปรุงถนนสายนานกแขวก จาก
	ปรับปรุงถนนโดยใช้วิธีลงหินคลุก 100 ลบม. 
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	50,000
	50,000
	จ่ายเต็มจำนวน
	0.36
	0.48
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ถนนบางเลียบ 2 จดนา หมู่ที่ 8
	ยาว 200 เมตร กว้าง 3 เมตร
	
	
	
	เป็นโครงการกันเงินจ่ายขาดเงิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	สะสมของปีงบประมาณ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	พ.ศ. 2564
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	ปรับปรุงถนนสายผาสุขจากถนน
	ปรับปรุงถนนโดยใช้วิธีลงหินคลุก 250 ลบม.
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	79,000
	79,000
	จ่ายเต็มจำนวน
	0.58
	0.77
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	สังโฆจดบ้านนายชำนาญ หมู่ที่ 8
	ยาว 500 เมตร กว้าง 4 เมตร
	
	
	
	เป็นโครงการกันเงินจ่ายขาดเงิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	สะสมของปีงบประมาณ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	พ.ศ. 2564
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	   4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	ลำดับ
	โครงการ
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ผลที่ได้จริง
	ร้อยละที่
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(ผลผลิตโครงการ)
	ตามแผน
	ดำเนิน
	
	ดำเนินการได้จริง
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ตามแผนพัฒนา
	ดำเนินการจริง
	พัฒนา
	การจริง
	ผลที่เกิดขึ้นจริง
	ตามแผน
	ดำเนิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(บาท)
	(บาท)
	
	พัฒนา
	การจริง
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมูที่ 
	ปรับปรุง/ ซ่อมแซมระบบประปา
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	275,000
	275,000
	จ่ายเต็มจำนวน
	2.00
	2.68
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	3 บ้านเพิง
	หมู่บ้านพร้อมถังพักน้ำประปา
	
	
	
	เป็นโครงการกันเงินจ่ายขาดเงิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	สะสมของปีงบประมาณ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	พ.ศ. 2564
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	ปรับปรุงถนนสายดอนหัน จดถนน
	โดยทำการลงวัสดุดินลูกรังรองพื้นทาง ปริมาณไม่น้อย
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	250,000
	242,000
	งบคงเหลือ 8,000 บาท
	1.76
	2.36
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	สายบางเลียบ หมู่ที่ 8 
	กว่า 300 ลูกบาศก์เมตรและลงวัสดุหินคลุกทับวัสดุ
	
	
	
	เป็นโครงการจ่ายขาดเงิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	บ้านบางเลียบ
	ดินลูกรัง ปริมาณไม่น้อยกว่า 210 ลูกบาศก์เมตร 
	
	
	
	สะสมของปีงบประมาณ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 800 เมตร 
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	ปรับปรุงถนนสายมหาหึงส์
	โดยทำการลงวัสดุหินคลุก ปริมาณไม่น้อย 
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	109,400
	108,400
	งบคงเหลือ 1,000 บาท
	0.80
	1.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 
	กว่า 200 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรกว้าง
	
	
	
	เป็นโครงการจ่ายขาดเงิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	81 - 006 หมู่ที่ ๗ บ้านบาง
	เฉลี่ย 4 เมตร ยาว 900 เมตร โดยใช้รถ
	
	
	
	สะสมของปีงบประมาณ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	จันทร์  จด หมู่ที่ 6 บ้านหนองดือ
	เกรดเดอร์เกรดเกลี่ยวัชพืชสองข้างทาง
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	เล
	และเกลี่ยเรียบตลอดสาย 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
	โดยทำการฝังท่อเมน PVC ชั้น 8.5 
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	228,000
	227,000
	งบคงเหลือ 1,000 บาท
	1.66
	2.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	หมู่บ้าน ระบบท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 1 
	ขนาด 3 นิ้ว ระยะทางยาว 1,000 
	
	
	
	เป็นโครงการจ่ายขาดเงิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	บ้านดอนโพธิ์
	เมตร แทนท่อเดิมที่ชำรุดและอุดตัน 
	
	
	
	สะสมของปีงบประมาณ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ  
	โดยทำการติดตั้งถังกรองขนาด 1.50 x  2.3 เมตร
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	276,000
	275,000
	เป็นโครงการจ่ายขาดเงิน
	2.01
	2.56
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	หมู่ที่ 2 บ้านบางพระ 
	และเชื่อมต่อกับระบบประปาเดิม
	
	
	
	สะสมของปีงบประมาณ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	ปรับปรุงถนนสายสมบูรณ์ หมู่ที่ 5
	โดยทำการลงวัสดุดินลูกรังรองพื้นทาง ปริมาณไม่น้อย
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	122,000
	-
	เป็นโครงการจ่ายขาดเงิน
	0.89
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	บ้านเชียรใหญ่
	กว่า 150 ลูกบาศก์เมตรและลงวัสดุหินคลุกทับวัสดุ
	
	
	
	สะสมของปีงบประมาณ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ดินลูกรัง ปริมาณไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 280 เมตร และ
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
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	   4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	ลำดับ
	โครงการ
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ผลที่ได้จริง
	ร้อยละที่
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(ผลผลิตโครงการ)
	ตามแผน
	ดำเนิน
	
	ดำเนินการได้จริง
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ตามแผนพัฒนา
	ดำเนินการจริง
	พัฒนา
	การจริง
	ผลที่เกิดขึ้นจริง
	ตามแผน
	ดำเนิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(บาท)
	(บาท)
	
	พัฒนา
	การจริง
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	ปรับปรุงถนนสายอรชร หมู่ที่ 
	โดยทำการลงวัสดุหินคลุก ปริมาณไม่น้อย
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	65,640
	-
	เป็นโครงการจ่ายขาดเงิน
	0.48
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	7 บ้านบางจันทร์ จด หมู่ที่ 8
	กว่า 120 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรกว้าง
	
	
	
	สะสมของปีงบประมาณ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	บ้านบางเลียบ
	เฉลี่ย 3 เมตร ยาว 600 เมตร
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	บุกเบิกถนนสายประปา ตอนที่ 2
	โดยทำการลงวัสดุดินลูกรังรองพื้นทาง 
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	204,000
	193,000
	เป็นโครงการจ่ายขาดเงิน
	1.49
	2.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	หมู่ที่ 1 บ้านดอนโพธิ์
	ปริมาณไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร 
	
	
	
	สะสมของปีงบประมาณ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	และลงวัสดุหินคลุกทับวัสดุดินลูกรังปริมาณ
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจร
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 400 เมตร  
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ  
	โดยทำการติดตั้งถังกรองขนาด 1.50 x 
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	276,000
	275,000
	เป็นโครงการจ่ายขาดเงิน
	2.01
	2.56
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	หมู่ที่ 5 บ้านเชียรใหญ่ 
	2.30 เมตร และเชื่อมต่อกับระบบประปาเดิม
	
	
	
	สะสมของปีงบประมาณ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ  
	โดยทำการติดตั้งถังกรองขนาด 1.50 x 
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	276,000
	-
	เป็นโครงการจ่ายขาดเงิน
	2.01
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	หมู่ที่ 6 บ้านหนองดือเล 
	2.30 เมตร และเชื่อมต่อกับระบบประปาเดิม
	
	
	
	สะสมของปีงบประมาณ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	ก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน
	โดยใช้ถังไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ความจุ 2.50
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	612,000
	-
	เป็นโครงการจ่ายขาดเงิน
	4.46
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	หมู่ที่ 10 บ้านคลองแดน
	ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ใบ และ ถังกรองน้ำบาดาล
	
	
	
	สะสมของปีงบประมาณ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	จำนวน 1 ชุด 
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	ปรับปรุงถนนสายประปา จด ถนน
	โดยทำการลงวัสดุหินคลุกปริมาณไม่น้อย
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	125,600
	-
	เป็นโครงการจ่ายขาดเงิน
	0.92
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	สายสวนครูโชติ หมู่ที่ 5 บ้าน
	กว่า 200 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรกว้าง
	
	
	
	สะสมของปีงบประมาณ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	เชียรใหญ่
	เฉลี่ย 3 เมตร ยาว 600 เมตร พร้อมใช้
	
	
	
	พ.ศ. 2565
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	รถเกรดเดอร์เกรดเกลี่ยวัชพืชสองข้างทาง
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	และเกลี่ยเรียบตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้าย
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	   5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

	ลำดับ
	โครงการ
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ผลที่ได้จริง
	ร้อยละที่
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(ผลผลิตโครงการ)
	ตามแผน
	ดำเนิน
	
	ดำเนินการได้จริง
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ตามแผนพัฒนา
	ดำเนินการจริง
	พัฒนา
	การจริง
	ผลที่เกิดขึ้นจริง
	ตามแผน
	ดำเนิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(บาท)
	(บาท)
	
	พัฒนา
	การจริง
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	จัดการเลือกตั้ง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือ
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	300,000
	400,000
	โอนเพิ่มงบประมาณมา 
	2.19
	3.90
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
	
	
	
	100,000 บาท เบิกจ่าย
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	382,137 บาท 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	คงเหลือ 17,863 บาท
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	ฝึกอบรมสัมนา/ศึกษาดูงาน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	50,000
	16,600
	งบคงเหลือ 33,400 บาท
	0.36
	0.16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ฝึกอบรมสัมนาและศึกษษดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ภาพในการบริหารงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ที่เกี่ยวข้อง
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	บริหารจัดการศูนย์บริการร่วม
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อบต.ไสหมาก
	ดำเนินการเสร็จสิ้น
	15,000
	15,000
	เบิกจ่ายเต็มจำนวน
	0.11
	0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ในการช่วยเหลือประชาชนของ
	ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการร่วม
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
	ส่วนท้องถิ่น อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
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	การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	ลำดับ
	โครงการ
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ผลที่ได้จริง
	ร้อยละที่
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(ผลผลิตโครงการ)
	ตามแผน
	ดำเนิน
	
	ดำเนินการได้จริง
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ตามแผนพัฒนา
	ดำเนินการจริง
	พัฒนา
	การจริง
	ผลที่เกิดขึ้นจริง
	ตามแผน
	ดำเนิน
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(บาท)
	(บาท)
	
	พัฒนา
	การจริง
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตาม
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	20,000
	-
	งบคงเหลือ 20,000 บาท
	0.15
	0.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	โครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน
	
	
	
	(เป็นโครงการตามข้อบัญญัติ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวมทั้งสิ้น
	13,713,840
	11,102,657
	งบคงเหลือ 
	100.00
	100.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2,6114,183 บาท
	
	
	
	
	90000
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	275000
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	193000
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	275000
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	833000
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การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


แผนภูมิ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ.2565

	ลำดับที่
	ประเด็นพิจารณา
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้
	ร้อยละของคะแนนเต็ม

	1
	ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
	20
	18
	90.00

	2
	การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
	20
	15
	75.00

	3
	ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย
	20
	18
	90.00

	4
	ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
	20
	18
	90.00

	5
	ผลสำเร็จที่วัดได้
	20
	18
	90.00

	รวมคะแนน
	100
	87
	87.00



2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
	ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพื้นที่ เขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง หรือโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะนำแนวทางการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา เพื่อดำเนินการของงบสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความต้องการของประชาชน
		1.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก  ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
		2.  ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และวางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
		3.  ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสำหรับการเกษตรให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
		4.  ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขุดลอกคลอง ขุดสระเก็บกักน้ำ
		5.  จัดหาแหล่งกักเก็บน้ำ และจัดหาเครื่องกรองน้ำสะอาด ในการอุปโภค  บริโภค		
ด้านเศรษฐกิจ
	ในด้านเศรษฐกิจนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ยังต้องพึ่งพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  ส่วนอาชีพอื่น เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบการทำทำสวนผลไม้   ในภาพรวมแล้ว  เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่   ยังไม่มีจุดขายทางด้านเศรษฐกิจ  ที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า ทำอย่างไรจึงจะทำให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขายออกมาให้เห็นเพื่อเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนในด้านอื่นๆสร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
		ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ มีอาชีพหลัก คือ นาข้าว ปาล์มน้ำมัน พริกชี้ฟ้า พืชผักสวนครัวต่างๆ และรับจ้าง ขอบเขตและปริมาณของปัญหา หรือกลุ่มเป้าหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้น อาจรวมกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาภาคการเกษตร มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในทุกๆ ด้าน
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
		ภาคการเกษตร เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะต้องดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ เล็งเห็นความสำคัญเป็นอย่างมาก การจัดสรรงบประมาณ การจัดทำโครงการ/กิจกรรมจะเน้นหนักในเรื่องของภาคการเกษตร อีกทั้ง การเพิ่มพูนความรู้ ให้กับเกษตรกร เป็นนโยบายที่ต้องดำเนินการในอนาคตอย่างแน่นอน
ความต้องการของประชาชน 
1. สนับสนุนปัจจัยในการผลิต 
2.สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน
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3.สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร
4.สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ 
5.สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน
6.จัดให้มีการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.จัดการเผยแพร่ความรู้ให้เห็นถึงโทษของการใช้สารเคมีในพืช
8.สนับสนุนให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านสังคม
	สังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ยังเป็นสังคมชนบท กรรมวิธีทางด้านการเกษตรยังอาศัย แรงงานคน ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น แต่ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของ
ตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ สำหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ดังนี้
1.ปัญหายาเสพติดในชุมชน
2.ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้ง ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย
3.ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน
4.สถานที่สำหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอาจมีน้อยเกินไป
ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมด จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกันในอนาคต
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
1. เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ จึงทำให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ มีอายุยืนยาว ฉะนั้น จึงเป็นเหตุให้จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น แต่กลับไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่นั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
2. ในเขตพื้นที่ของในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ส่วนใหญ่มี อากาศร้อนชื้น เหมาะแก่การเกิดโรคไข้เลือดออก ในแต่ละปี สถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 
3. เด็กและเยาวชนในเขตในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่  ขาดการปลูกจิตสำนึกในด้านรักบ้านเกิด รักในอาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 18 - 35 ปี อยู่นอกพื้นที่ ไปศึกษาเล่าเรียน หรือไปทำงานที่อื่น ทั้งที่มีพื้นที่ทำการเกษตรมากมาย แต่ขาดแรงงานที่สำคัญในการสานต่อ สืบทอดอาชีพที่เรียกกันว่า “กระดูกสันหลังของชาติ” 
4. ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้กำหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่ปัญหานี้กลับไม่ลดน้อยลงเลย เพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปิดปัญหาหรือไม่มีข้อมูลที่เป็นจริง จึงยากแก่การแก้ไข กำหนดมาตรการที่ชัดเจน
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
		องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ จะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งทางด้านสาธารณสุข  จัดวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทน คอยดูแลสอดส่องปัญหาสาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองและประสานมายังองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ เพื่อให้ความช่วยเหลือ และจัดให้มีโครงการด้านสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ส่วนในด้านการลดปัญหาต่างๆ ในเด็กและเยาวชน สิ่งสำคัญการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ทั้งเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถช่วยได้ดีและลงทุนน้อย เช่น การปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็นความสำคัญในถิ่นที่อยู่ บ้านเกิด อาชีพดั้งเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด หากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติด โดยจัดอบรมทั้งทางโลก และทางธรรม ก็สามารถลดปัญหาลงได้ และการส่งเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน มีการส่งเสริมโดยการอบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
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เพื่อสร้างความตระหนักและองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งที่ดำเนินการเองและจัดงบประมาณอุดหนุน  ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ได้ส่งเสริมกีฬาในชุมชนโดยจัดสร้างสนามกีฬาในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน หรือมีการส่งตัวแทนให้เป็นนักกีฬาระดับหมู่บ้าน อำเภอ และระดับจังหวัด ก็เป็นทางเลือกที่ดี ส่วนสถานที่หรือสวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ จัดส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชนและที่สาธารณะต่าง  ๆ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ลดมลภาวะโลกร้อนในอนาคต
ความต้องการของประชาชน
		ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เด็ก เยาวชนได้รับการปลูกฝังให้อยู่ในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่เล่นกีฬา ออกกำลังกายและนันทนาการอย่างเพียงพอ และใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์หรือพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ด้านการเมือง - การบริหาร
ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้น ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญต่อการบริหารงานในท้องถิ่น ปัญหาด้านการเมือง  การบริหาร  
1.ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การบริหาร
2.ประชาชนขาดความการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารอย่างจริงจัง
3.การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ 
4.สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
	จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารของท้องถิ่นเพื่อกำหนด       ทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย
	ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่  บางส่วนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการที่     จะร่วมกิจกรรมทางการเมือง การบริหารงาน และการบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น การประชาสังคม การเข้าร่วมประชุม อบรม การช่วยเหลือ  ด้านกู้ชีพ กู้ภัย การอำนวยความสะดวกต่าง ส่วนในด้านของการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ได้ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน มีความกระตือรือร้นในการทำงานและปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอน ตามที่ข้อกฎหมายที่กำหนด รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ มีน้อย แต่ต้องบริหารจัดการในทุกส่วนของยุทธศาสตร์เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานพัฒนาด้านต่าง ๆ  รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่ส่วนกลางจัดสรรให้รายได้จากการจัดเก็บเองมีน้อยเนื่องจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ เป็นพื้นที่การเกษตร
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
	องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่  และส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจในการเมืองการบริหารโดยใช้สื่อต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ จัดอบรมแกนนำในชุมชน/หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารโดยการจัดตั้งกลุ่มตัวแทนของชุมชน/หมู่บ้านในด้านต่าง ๆ ส่วนในเรื่องบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาระบบการทำงาน โดยการส่งอบรมอย่างต่อเนื่อง
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เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน   สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ทำให้มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน ส่วนด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี การต่อใบอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ การปรับปรุงด้านแผนที่ภาษีให้สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่งถึงยุติธรรมและครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา อีกทั้งออกข้อบัญญัติเพื่อปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการดำเนินการ  
ความต้องการของประชาชน
1.สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญ ของการมีส่วนร่วมใน ด้านการเมือง การบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ และสนใจที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ จัดขึ้น
2.มีการจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
3.องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ สามารถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และครบถ้วน เป็นธรรม เพื่อมีรายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสร้างอาชีพหรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ อย่างยั่งยืน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ถือเป็นปัญหาสำคัญ เช่น ปัญหาการจัดเก็บขยะ ปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อน เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกาย และเพื่อเป็นปอดของชุมชน ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่  ถือว่าไม่รุนแรงมากนัก เพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป  และการขยายตัวของชุมชนไม่มาก ทำให้ปัญหาด้านต่าง ๆ ไม่รุนแรง  ปัญหาที่น่าจะเร่งด่วนก็น่าจะเป็น ปัญหาขยะ และที่ทิ้งขยะ 
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
เนื่องจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ มีพื้นที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม การปลูก การดูแลผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่ประชาชนยังพึ่งสารเคมีในการเพิ่มผลผลิตหรือทำลายศัตรูพืช จนทำให้ระบบนิเวศน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกทำลาย ประชาชนยังไม่เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
	องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ จัดหาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว์ จัดโครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
ความต้องการของประชาชน
	ประชาชนต้องการ มีความรู้ในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและยั่งยืน และมีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ สร้างจิตสำนึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ป้องกัน ดูแล รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ผลสรุปภาพรวม
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	ประเด็นพิจารณา
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้
	ร้อยละของคะแนนเต็ม

	1
	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
	25
	25
	100

	2
	ยุทธศาสตร์ของ อบต. เชียรใหญ่
	25
	25
	100

	3
	โครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
	25
	20
	80

	4
	ผลการดำเนินการ
	25
	20
	80

	รวมคะแนน
	100
	90
	90





ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	0

1	ยุทธศษสตร์การพัฒนาการบริหารทรัพยากรน้ำ	
0	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	16

18	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	17

25	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	3

3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
1	



การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	0

0	การบริหารด้านทรัพยากรน้ำ	
0	การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	7,985,657

9473200	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2,642,000

2642000	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	418,454

418454	การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
0	
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